| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 干路人工作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李学军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84519453 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6700.5450 | 6700.5450 |  | 6092.9996 |  | 10 |  | 90.93% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6700.5450 | 6700.5450 |  | 6092.9996 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进城市建设管理工作的延伸，进一步提升街道人居环境质量。 |  |  |  |  |  | 街道人居环境良好，与同期相比有所提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：作业面积 |  |  | 608.74万平米 | 608.74万平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：作业质量 |  |  | 按照市环境卫生专业检查考评标准进行作业考核 | 多数作业标准达标，个别作业质量仍有待提高 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：费用支出 |  |  | 按照合同要求完成年内项目组织管理工作，每月按时支付清扫保洁费用。 | 每月按时支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：指导工作 |  |  | 做好委托单位道路清扫保洁工作的监督指导 | 根据重大活动、应急保障等开展专业指导，定期召开工作例会 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：合理支出 |  |  | 定期检查考评 | 根据检查科的考评结果，合理支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高生活舒适度 |  |  | 提高人民生活舒适度 | 维护城市环境卫生，提高人民生活舒适度 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：打造宜居环境率。 |  |  | 打造宜居环境 | 降低尘土残存量，提高空气质量 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 |  |  | 满意率 | 群众满意率较高 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：投诉率 |  |  | 投诉率 | 市民投诉率较低 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填表人：邢伟        联系电话：64660082       填写日期：2021年2月5日