|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020（年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年重点乡环境整治-东坝中路优美大街项目（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 东坝乡 | | | | | 实施单位 | | 东坝乡 | | | | |
| 项目负责人 | | 李敏 | | | | | 联系电话 | | 65491789 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1273.7078000 | 1273.7078000 | | 772.564708 | | 10 | | 60.65% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1273.707800 | 1273.707800 | | 772.56470 | |  | | 60.65% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成东坝中路优美大街项目 | | | | | | 完成东坝中路优美大街项目 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 优美大街 | | | 东坝中路 | 东坝中路 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：道路质量 | | | 修复人行步道 | 修复人行步道 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 指标2：绿化质量 | | | 完成绿化缺失部分补种 | 完成绿化缺失部分补种 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 指标3：广告质量 | | | 进一步规范道路两侧广告牌匾 | 进一步规范道路两侧广告牌匾 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算成本 | | | 严格控制在预算下 | 严格控制在预算下 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益指标 | | | 改善东坝中路两侧环境 | 改善东坝中路两侧环境 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

填表人： 李微 联系电话： 65491789 填写日期：2021.2.25