附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年永久基本农田生态补贴及管理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 670孙河 | | | | | 实施单位 | | 孙河乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱小疆 | | | | | 联系电话 | | 84593315 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 524.375 | 524.375 | | 524.375 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 524.375 | 524.375 | | 524.375 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实北京市及朝阳区永久基本农田的相关工作，指导孙河乡开展永久基本农田利用。 | | | | | | 落实北京市及朝阳区永久基本农田的相关工作，指导孙河乡开展永久基本农田利用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补贴面积 | | | 2681.34亩 | 2661.34亩 | 7.5 | | 6 | | 数量指标与年初绩效目标申报表存在差异原因：填报绩效目标时，科室未取得测绘最终结果，填报数据为上一年测绘数据的修正值，与最终实测结合存在偏差。 | |
| 指标2：生态补贴面积 | | | 399.201亩 | 399.201亩 | 7.5 | | 6 | | 数量指标与年初绩效目标申报表存在差异原因：填报绩效目标时，科室未取得测绘最终结果，填报数据为上一年测绘数据的修正值，与最终实测结合存在偏差。 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴款合理使用 | | | 严格按照上级部门要求进行补偿 | 严格按照上级部门要求进行补偿 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开工日期 | | | 3月份 | 3月份 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总经费 | | | 524.375万元w | 524.375万元w | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | | 提升区域整体环境 | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填表人：温婧 联系电话：84593315 填写日期：2022.1.14