附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2017年朝阳区架空线入地整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区城市管理委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁晓舰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67320664 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 880 | 880 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 880 | 880 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2017年架空线入地收尾工作，净化城市空间，消除安全隐患，提升区域环境管理水平。 |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 完成2017年架空线入地收尾工作，包括56条道路恢复，75条道路撤线拔杆。 |  |  | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： …… | 通信架空线实施入地，净化城市空间，提升区域环境管理水平。 |  |  | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： …… | 项目预算控制在880万元以内 |  |  | 877.43 | 10 |  | 10 |  | 项目资金审减 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： …… | 持续推进完成架空线入地，提升朝阳区整体环境水平，提高区域吸引力。 |  |  | 完成 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： …… | 清除视觉污染，消除安全隐患，为建设生态宜居之都助力 |  |  | 完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： …… | 实施架空线入地，解决群众身边环境问题，群众对环境满意度提高。 |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

填表人：袁晓舰         联系电话：67320664          填写日期：2021.2.18