附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 购置中水及利用再生水经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目负责人 | 张昕怡 | 联系电话 | 85979813 |
| 项目资金 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 3441.2 | 3441.2 | 3441.2 | 10 | 100.00% | 10 |
| 　 | 其中：当年财政拨款 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 　 | 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 　 | 其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过对大柳树沟、观音堂沟、清洋河等河道补充中水，提供有效的水源补充，营造景观水面 | 已完成 |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 补水水量 | 3441.2万吨 | 3441.2万吨 | 10 | 10 | 　 |
| 标 | 质量指标 | 补充中水的河道增加水景观面积 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | 　 |
| 　 | 时效指标 | 根据每月实际用水水量，按月支付 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 成本指标 | 项目成本控制≤ | 3441.2万元 | 3441.2万元 | 20 | 20 | 　 |
| 　 | 效益指标 | 社会效益 | 形成景观水面，沿岸居民幸福感大大提升。 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 指标 |
| 　 | 生态效益 | 形成景观水面 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 指标 |
| 　 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 指标 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：张昕怡 联系电话：85979813 填写日期：2022年1月12日