2020年石佛营东里105号院老旧小区综合整治项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

石佛营东里105号院为东风乡2020年经北京市老旧小区综合整治联席会议办公室确认的老旧小区综合整治项目，涉及8栋楼，总建筑面积6.3万平方米，公共区域面积11150平方米，改造内容为楼内上下水改造、空调及楼外线缆规整等改造；小区公共区域改造内容为修补破损道路、绿化补建、完善公共照明、无障碍设施和适老性改造、通信架空线规整、完善安防设施、增设再生资源收集站点、完善垃圾分类投放收集站等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目楼本体整治范围涉及8栋楼，总建筑面积63274.81平方米，改造内容为8栋楼的楼本体改造及小区公共区域改造。其中3号-8号楼共6栋楼(总面积5.5万平方米)进行节能综合改造，包含外墙保温、屋面保温及防水、更换外窗、楼内上下水改造、空调及楼外线缆规整、楼体清洗粉刷等；1号楼及2号楼共2栋楼(总面积0.8万平方米)在“十二五”期间已进行节能改造，本次进行楼内上下水改造、楼体清洗粉刷等改造。

小区公共区域改造内容为修补破损道路、绿化补建、完善公共照明、无障碍设施和适老性改造、通信架空线入地、完善安防设施、增设再生资源收集站点、完善垃圾分类投放收集站等。

2.阶段性目标

本项目已于2022年8月完成竣工验收，2023年目标是完成本项目的结算评审工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量老旧小区综合整治项目的绩效完成情况，分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为今后老旧小区整治工作积累经验。

2.绩效评价对象和范围

本次对2020年石佛营东里105号院老旧小区综合整治项目实施绩效评价，涉及资金2076.35万元。

（二）绩效评价思路及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目的特点，通过预定目标与实施效果比较进行评价。

（三）绩效评价工作过程

我部门组织参建单位、社区、物业对本项目从前期制定的产出指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对项目的完成情况进行了综合评价。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

依据《北京市城市总体规划（2016-2035）》、《老旧小区综合整治工作方案（2018-2020年）》（京政办发〔2018〕6号）相关要求及实际情况，我乡制定了石佛营动东里105号院老旧小区综合整治内容。2020年6月该项目获得北京市老旧小区综合整治联席会办公室批复，批复通知为《关于确认2020年第一批老旧小区综合整治项目及有关工作的通知》(京老旧办发[2020]1号)。同意实施石佛营东里105号院老旧小区综合整治项目，本项目有良好的政策相关性。

本项目经过我乡“三重一大”会议审议，并报送区联席办审批，通过后进行了政府采购立项，并开展招投标工作。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；并经过主任办公会、党委会集体决策。

（二）项目过程情况

1. 组织实施

（1）组织管理情况

为将该项目组织实施好，我乡制定了石佛营东里105号院老旧小区综合整治工作实施方案，成立了工作专班。委托第三方项目管理单位对本项目从设计、施工、竣工验收直至缺陷责任期结束，实行全过程建设组织实施管理和投资管理，负责投资、质量、工期和安全的控制，依法承担项目的安全生产责任。

（2）招投标情况

本项目主要通过招投标、比选、直接委托等方式选用服务单位，各单位的选用符合招投标法的相关规定。

（3）项目管理制度建设情况

我乡制定了内控管理制度，财务管理制度、项目实施方案等项目管理制度，管理制度较全。

（4）项目合同及资料管理情况

我乡与项目管理、设计、造价咨询、监理、施工等服务单位均已签订合同，工程档案资料按照工程建设顺序实时的收集、编辑、整理、汇报、组卷。

（5）项目监督管理情况

本项目建立了相应的监督管理制度，并聘请监理单位对项目进行过程监管。

2. 资金投入及年度预算执行情况

本项目总投入4732.03万元，包含工程费和二类费，2023年度预算2076.35万元，用于支付该项目进度款和尾款，已全部支出。

该专项资金支出严格按照相关要求执行，严格履行“三重一大”的决策程序，确保专项资金专款专用，未出现扩大支出范围、挤占、挪用资金，确保专项资金使用有序、安全、高效。

（三）项目产出情况

1.项目产出数量

楼本体本次改造8栋楼共涉及996户，项目已完成6栋楼共5.5万平方米楼体节能改造(屋面保温及防水、包括外墙保温及涂料)、空调及楼外线缆规整、雨水管更换等；完成2栋楼共0.8万平方米楼体粉刷。

小区公共区域绿化补建2532平方米，修复硬化沥青道路8248平方米，透水砖铺装7454平方米，完善安防68套，补建地面停车位56个，补建电动自行车充电设施16套，通信架空线入地3400米。公区绿化补建、修补破损道路、完善公共照明、无障碍设施和适老性改造等整治内容已完成。

2.项目产出质量

本项目已通过竣工验收，附后相关规范，项目整体感观质量较好。

3.项目产出时效

本项目于2022年8月如期完工，项目的时效性较高。

4.项目产出成本

本项目通过履行招投标程序等有效控制成本，最大化的节约成本。

（四）项目效益情况

1.项目实施的社会效益

本项目完成后，能够改善居民生活环境，有效提升居民的生活品质，提升城市治理水平，稳定社会发展，项目具有良好的社会效益。

2.项目实施的环境效益

本项目的实施能够有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，提升老旧小区的整体居住环境；通过外墙及屋面保温、更换节能外窗，从而达到节能标准；外立面空调、弱电挂墙线通过规整，及楼体粉刷，使楼体外观更加整洁。通过楼内上下水改造使漏水、锈蚀、堵塞得到解决，项目的实施具有良好的环境效益。

3.项目实施的可持续影响

目前石佛营东里105号院物业长效管理机制已经建立，改造前已成立物业管理服务公司和物业管理委员会，可有效巩固老旧小区改造成果，防止改造后失管。本项目建成后有良好的社会效益和环境效益，有一定的可持续性影响。

4.服务对象满意度

本项目通过服务对象满意度调查，90%的居民对本次老旧小区改造很满意，给与认可。

五、存在的问题

绩效指标内容不完整，指标不够细化、量化，前期预算由于依据材料不完善，项目预算不够精确。

今后储备项目，做好详细摸底，统筹规划，提高预算准确度，尽可能完善绩效指标的内容设置，进一步细化指标。

东风乡政府

2024年3月