2021年东风地区石佛营西里老旧小区综合整治项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

石佛营西里为东风乡2021年老旧小区综合整治项目， 2021年5月底经北京市老旧办确认，涉及35栋楼，总建筑面积231212.02平方米，公共区域面积119587.49平方米，改造内容包括楼本体改造、小区公共区域改造、通信架空线入地，路灯架空线入地等。项目资金总预算29140.39万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过完成23.12万平方米楼本体改造及11.96万平方米小区公共区域改造，将节能效果未达到50%的住宅楼满足节能要求、老化的上下水管道进行更换，楼外凌乱的空调及线缆得以规整，小区内绿化、道路、配套设施等进行改造，把老旧小区打造成舒适、整洁有序、环境优美、生活便利的美丽家园，使小区居民的生活环境、居住条件得以改善，提升城市品质和居住环境，从而增强小区居民获得感、幸福感、安全感。

2.阶段性目标

本项目2023年目标是完成楼本体节能综合改造和通信架空线入地工程，11月底前竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量老旧小区综合整治项目的绩效完成情况，分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为今后老旧小区整治工作积累经验。

2.绩效评价对象和范围

本次对2021年石佛营西里老旧小区综合整治项目实施绩效评价，涉及资金6181.64万元。

（二）绩效评价思路及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目的特点，通过预定目标与实施效果比较进行评价。

（三）绩效评价工作过程

我部门组织参建单位、社区、物业对本项目从前期制定的产出指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对项目的完成情况进行了综合评价。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

依据《北京市城市总体规划（2016-2035）》、《老旧小区综合整治工作方案（2018-2020年）》（京政办发〔2018〕6号）相关要求及实际情况，我乡制定了辖区内老旧小区综合整治内容。2021年5月，北京市老旧小区综合整治联席会议办公室印发《关于确认2021年第二批老旧小区综合整治项目的通知》（京老旧办发[2021]14号），同意实施石佛营西里老旧小区综合整治项目，项目有良好的政策相关性。

本项目经过我乡“三重一大”会议审议，并报送区联席办审批，通过后进行了政府采购立项，并开展招投标工作。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；并经过主任办公会、党委会集体决策。

（二）项目过程情况

1. 组织实施

（1）组织管理情况

为将该项目组织实施好，我乡制定了石佛营西里老旧小区综合整治工作实施方案，成立了工作专班。委托第三方项目管理单位对本项目从设计、施工、竣工验收直至缺陷责任期结束，实行全过程建设组织实施管理和投资管理，负责投资、质量、工期和安全的控制，依法承担项目的安全生产责任

（2）招投标情况

本项目主要通过招投标、比选、直接委托等方式选用服务单位，各单位的选用符合招投标法的相关规定。

（3）项目管理制度建设情况

我乡制定了内控管理制度，财务管理制度、项目实施方案等项目管理制度，管理制度较全。

（4）项目合同及资料管理情况

我乡与项目管理、设计、造价咨询、监理、施工等服务单位均已签订合同，工程档案资料按照工程建设顺序实时的收集、编辑、整理、汇报、组卷。

（5）项目监督管理情况

本项目建立了相应的监督管理制度，并聘请监理单位对项目进行过程监管。

2. 资金投入及年度预算执行情况

本项目总29140.39万元，2023年度预算6181.64万元，用于支付该项目设计、管理、造价、楼本体施工、通信架空线施工进度款，已全部支出。

该专项资金支出严格按照相关要求执行，严格履行“三重一大”的决策程序，确保专项资金专款专用，未出现扩大支出范围、挤占、挪用资金，确保专项资金使用有序、安全、高效。

（三）项目产出情况

1.项目产出数量

本项目已完成35栋楼外墙保温、空调移机、上下水管更换、楼顶防水铺装、通信架空线入地等整治内容。

2.项目产出质量

本项目楼本体施工和通信架空线施工已通过竣工验收，附后相关规范，项目整体感观质量较好。

3.项目产出时效

本项目楼本体于2023年11月完工。

4.项目产出成本

本项目通过履行招投标程序等有效控制成本，最大化的节约成本。

（四）项目效益情况

1.项目实施的社会效益

本项目完成后，能够改善居民生活环境，有效提升居民的生活品质，提升城市治理水平，稳定社会发展，项目具有良好的社会效益。

2.项目实施的环境效益

本项目的实施能够有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，提升老旧小区的整体居住环境；其中居民楼节能保温综合改造，有利于降低居民冬季取暖的能源消耗，达到节能减排的效果。项目的实施具有良好的环境效益。

3.项目实施的可持续影响

目前石佛营西里物业长效管理机制已经建立，改造前已成立物业管理服务公司和物业管理委员会，可有效巩固老旧小区改造成果，防止改造后失管。本项目建成后有良好的社会效益和环境效益，有一定的可持续性影响。

4.服务对象满意度

本项目由于公共区域改造尚未开工，服务对象满意度进行了部分调查，90%的居民对楼本体改造比较满意。

五、存在的问题

绩效指标内容不完整，指标不够细化、量化，前期预算由于依据材料不完善，项目预算不够精确。

今后储备项目，做好详细摸底，统筹规划，提高预算准确度，尽可能完善绩效指标的内容设置，进一步细化指标。

东风乡政府

2024年3月