北京朝阳站周边重点区域综合整治提升

项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

东风乡北京朝阳站周边重点区域综合整治提升项目（以下简称本项目）的主要建设内容包括对东坝南二街南北两侧25-130米范围的腾退空地进行复绿建园、对原有郊野公园进行功能恢复，同时对东坝南二街道路边缘与绿地交界处进行景观提升，总面积约为14.13公顷，总预算金额3711万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过对东坝南二街两侧腾退空地和原有郊野公园进行功能恢复、景观提升，打造北京朝阳站疏散道路迎宾景观带，为过往旅客提供生态、安全、美观、舒适、富有特色的沿途景观和防护屏障，为朝阳区树立新的门户形象，体现朝阳区大尺度绿化特色，展示国际一流的首都形象，助力北京创建“公园城市”。

2.阶段性目标

本项目2023年提升内容：石材、陶瓷透水砖铺装1万余平米，新建休闲活动广场10余处、儿童活动场地1处、景观亭1处、生态雨水花园6个，种植常绿树、乔木、灌木4000余株、绿篱、地被70000余平米，新装給水管线5000余米，配置取水阀、喷头、配电柜、照明灯、安装警示牌、指路牌、成品座椅、果皮箱等设施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量北京朝阳站周边重点区域综合整治提升项目的绩效完成情况，分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次对北京朝阳站周边重点区域综合整治提升项目实施绩效评价，涉及资金1169.18万元。

（二）绩效评价思路及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目的特点，通过预定目标与实施效果比较进行评价。

（三）绩效评价工作过程

我部门组织参建单位、公服中心（绿化管理部门）对本项目从前期制定的产出指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对项目的完成情况进行了综合评价。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

依据根据《北京市城市总体规划（2016-2035）》、《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》相关要求及实际情况，我乡向区发改委申请了北京朝阳站周边重点区域综合整治提升项目。2022年7月，区委常委会审议通过《关于安排 2022 年重点区域综合治理提升项目资金的请示》，同意实施北京朝阳站周边重点区域综合整治提升项目，本项目有良好的政策相关性。

本项目经过区发改委、区财政局审议，通过后进行了政府采购立项，并开展招投标工作。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；并经过主任办公会、党委会集体决策。

（二）项目过程情况

1. 组织实施

（1）组织管理情况

为将该项目组织实施好，我乡制定了北京朝阳站周边重点区域综合整治提升项目工作方案，委托第三方项目管理单位对本项目从设计、施工、竣工验收直至缺陷责任期结束，实行全过程建设组织实施管理和投资管理，负责投资、质量、工期和安全的控制，依法承担项目的安全生产责任。

（2）招投标情况

本项目主要通过招投标、比选、直接委托等方式选用服务单位，各单位的选用符合招投标法的相关规定。

（3）项目管理制度建设情况

我乡制定了内控管理制度，财务管理制度、项目工作方案等项目管理制度，管理制度较全。

（4）项目合同及资料管理情况

我乡与项目管理、设计、造价咨询、监理、施工等服务单位均已签订合同，工程档案资料按照工程建设顺序实时的收集、编辑、整理、汇报、组卷。

（5）项目监督管理情况

本项目建立了相应的监督管理制度，并聘请监理单位对项目进行过程监管。

2. 资金投入及年度预算执行情况

本项目总预算3711万元，2023年度预算1169.18万元，用于支付该项目设计、管理、造价、施工、监理、测绘及勘查、代理的尾款，已全部支出。

该专项资金支出严格按照相关要求执行，严格履行“三重一大”的决策程序，确保专项资金专款专用，未出现扩大支出范围、挤占、挪用资金，确保专项资金使用有序、安全、高效。

（三）项目产出情况

1.项目产出数量

本项目完成石材、陶瓷透水砖铺装10948平米，休闲活动广场19处、儿童活动场地1处，景观亭1处，生态雨水花园6个，种植常绿树、乔木、灌木4454株，绿篱、地被74828平米，新装給水管线5100米、取水阀42个、喷头229个配电柜2个、照明灯44个，安装警示牌、指路牌63个、成品座椅25个、果皮箱40个等全部整治内容。

2.项目产出质量

本项目地形整理、绿化种植、广场、园路、景墙、童趣乐园、童趣设施、景观亭、廊架等整治内容已通过竣工验收，附后相关规范，项目整体感观质量较好。

3.项目产出时效

本项目于2023年6月按计划完工，项目的时效性较高。

4.项目产出成本

本项目通过履行招投标程序等有效控制成本，未超成本预算。

（四）项目效益情况

1.项目实施的社会效益

本项目重点打造北京朝阳站疏散道路迎宾景观带，完成后能够改善周边居民生活环境，有效提升居民的生活品质，提升城市治理水平，稳定社会发展，项目具有良好的社会效益。

2.项目实施的环境效益

本项目的实施恢复了公园步道，增加林下活动空间和儿童游乐趣味场地，丰富了活动空间类型，能够有效提升环境面貌，为过往旅客提供生态、安全、美观、舒适、富有特色的沿途景观和防护屏障，为朝阳区树立新的门户形象，项目的实施具有良好的环境效益。

3.项目实施的可持续影响

本项目实施过程中立足居民需求，合理布置场地，丰富居民休闲娱乐活动，提升居民生活幸福感，满足感，带动区域经济。项目建成后有良好的社会效益和环境效益，有一定的可持续性影响。

4.服务对象满意度

本项目通过对现场游客和周边群众的满意度调查，满意度超90%。

五、存在的问题

绩效指标内容不完整，指标不够细化、量化，前期预算由于依据材料不完善，项目预算不够精确。

今后储备项目，做好详细摸底，统筹规划，提高预算准确度，尽可能完善绩效指标的内容设置，进一步细化指标。

东风乡政府

2024年3月