（区房管局）朝阳区2026年重要民生实事项目落实情况表（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第6项 | 建设筹集保障性住房8000套（间），竣工各类保障性住房5000套（间）以上；加大公租房备案家庭保障力度，开展不少于4批次配租，实现公租房备案家庭总体保障率不低于85%。 | 区房管局 | 2026年第一季度，我区持续加大公租房备案家庭保障力度，滚动筹集两千余套公租房房源，在区政府网站发布《朝阳区2026年第一批公共租赁住房直接发放选房通知单选房公告》、《朝阳区2026年第二批公共租赁住房直接发放选房通知单选房公告》，组织开展两批次选房工作。 |
| 2 | 区实事 第8项 | 实施5栋无产权老旧楼房屋面防水应急维修，推动145个老旧小区引入物业服务。 | 区房管局 | 区房管局会同麦子店街道督促产权单位已完成朝阳区农展北路55号院危险平房加固解危；会同管庄乡督促产权单位完成管庄东里1号院25号楼加固施工，正在开展验收工作。组织劲松、望京街道实施5栋无产权老旧楼房屋面防水维修工作。目前，望京街道已完成防水维修施工，劲松街道正在进行施工作业。 开展老旧小区基本情况摸排，建立引入物业服务小区台账，根据小区实际情况制定工作方案。 |