重点支出项目朝阳区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况

2023年10月17日，根据市应急局下发的《关于征集自然灾害应急能力提升重大项目的通知》，我局结合本区应急管理工作开展情况申报了朝阳区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目，项目批复金额248.1万元：其中市级资金21.2万元，中央直达资金：124.05万元，区级资金：102.85万元。财评后预算核减至227.76万元，项目实际中标金额223.518万元，目前已全部支付完毕。项目为区应急指挥中心部署1套视频会议系统，为全区43个街乡各部署1台调度终端；为指挥信息网配备1台边界防火墙、1台网流量检测探针、1台违规外联检测探针、1台终端准入网关、1台Sdwan网关（终端侧）；全区新配备天通卫星电话8部、固定370M集群同播基站1台、370M集群移动站1台、370M手持终端80台。目前所有设备已安装调试完毕并投入使用，运行情况稳定。

- 项目绩效目标

2024年底前，进一步建强朝阳区应急指挥部体系，提升应急指挥辅助决策支撑能力，形成“上下贯通、左右联通”的应急指挥调度通信网络，增强应急通信保底手段，提升指挥系统抗灾能力和网络安全感知能力以及科技支撑保障能力。具体目标如下：

1.实现市、区、街道、社区应急视频指挥调度四级组会时间由20分钟缩短至5分钟以内，区级视频指挥调度系统双备份率达到100%。

2.370MHz应急窄带无线通信覆盖率提高到60%以上。

3.区应急管理局汇聚到市流量安全监测数据达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是评估项目在提升应急指挥能力、通信网络覆盖率和网络安全感知能力等方面的实际效果，确保项目资金使用的合理性和有效性。评价对象为区应急指挥中心及全区43个街乡的调度终端和相关设备。评价范围涵盖项目的决策、实施、产出和效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：客观公正、科学合理、全面系统、注重实效。

2.评价指标体系：包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标、资金执行率5个一级指标，下设6个二级指标（详见附表）。

3.评价方法：采用定量与定性相结合的方法进行综合评价。

4.评价标准：根据项目绩效目标，设定具体的评分标准，确保评价结果的可比性和可操作性。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：制定评价方案，明确评价指标和方法。

2.数据收集：通过现场调研、设备检测等方式收集相关数据。

3.数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，形成初步评价结果。

4.报告撰写：根据评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（明确自评打分、等级及分析结论，附相关评分表）

（一）自评打分及等级

根据评价指标体系，项目综合得分为99分，具体得分情况如下：

1.资金执行率：9分（满分10分）

2.产出指标：50分（满分50分）

3.成本指标：10分（满分10分）

4.效益指标：20分（满分20分）

5.满意度指标：10分（满分10分）

（二）分析结论

项目在资金执行率、产出、效益、满意度、成本等方面均取得了显著成效，尤其是在提升应急指挥能力和通信网络覆盖率方面表现突出。项目资金使用合理，设备运行稳定，达到了预期目标。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

项目决策科学合理，目标明确，符合区应急指挥体系建设的实际需求。项目立项程序规范，资金预算合理，确保了项目的顺利实施。

- （二）项目过程情况。

项目实施过程规范，严格按照计划进行，设备采购、安装调试等环节均符合相关标准。项目管理和监督机制健全，确保了项目的高效推进。

- 项目产出情况。

项目产出达到了预期目标，视频会议系统和调度终端运行稳定，应急通信设备覆盖率和网络安全感知能力显著提升。具体产出如下：

1.市、区、街道、社区四级组会时间缩短至5分钟以内。

2.370MHz应急窄带无线通信覆盖率提高到60%以上。

3.区应急管理局汇聚到市流量安全监测数据达到100%。

- （四）项目效益情况。

项目效益显著，提升了区应急指挥体系的整体能力，增强了应急通信的保底手段，提高了指挥系统的抗灾能力和网络安全感知能力。具体效益如下：

1.应急指挥调度效率显著提升，组会时间大幅缩短。

2.应急通信网络覆盖率提高，确保了在紧急情况下的通信畅通。

3.网络安全感知能力增强，有效防范了网络攻击和数据泄露风险。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

一是科学决策，项目立项前进行了充分的需求调研和可行性分析，确保了项目的科学性和合理性。二是规范实施，项目实施过程中严格按照计划进行，确保了项目的高效推进。三是有效监督，建立了完善的项目管理和监督机制，确保了项目资金使用的合理性和有效性。

- 存在的问题及原因分析

1.设备维护成本较高：部分设备的维护成本较高，增加了后期的运行压力。原因在于部分设备技术先进，维护难度较大。

2.人员培训不足：部分街乡的调度终端操作人员使用仍不熟练，影响了设备的使用效率。原因在于培训时间和资源有限。

- 有关建议

（一）加强培训，组织开展视频会议系统、协同调度终端、370M终端、卫星电话等设备的使用培训，确保设备使用人员操作熟练。

（二）定期维护，做好设备的日常运维和定期巡检，确保设备运行状态良好。

（三）加强管理，建立国债项目设备台账和故障处置流程，及时维修故障设备。

七、其他需要说明的问题

无。

附表：评价指标体系、

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金执行率 |  |  | % | 90% |  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急指挥中心设备 | ≥ | 1 | 套 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 配备物资质量 | 定性 | 好 |  | 15 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急指挥通信能力 | 定性 | 好 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用单位满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 预算成本 | ≤ | 2481000 | 元 | 10 |