附件3

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市朝阳区道路养护中心为区属差额拨款事业单位，根据朝编办[2021]46号文件精神，我中心人员编制100名，截止到2023年年底，有正式职工87人。主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

- 我中心的部门整体绩效目标为保持区属道路的使用功能，保障区属道路的安全性、完整性，提高区属道路养护维修的质量和及时性，满足城市道路承载能力，确保市民安全出行，按照区政府工作要求，以“安全、环保、舒适、和谐”为总体目标，确保道路安全运行，履行监管维护职能，充分体现为人民办实事的工作实质，促进安全交通、和谐社会的发展。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数23873.52万元，其中，基本支出预算数140.87万元，项目支出预算数23735.65万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出21827.32万元，其中，基本支出140.87万元，项目支出21686.45万元，其他支出0.00万元。预算执行率为91.43%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2023年区属道路养护维修（大修）项目养护维修道路面积22.06万平米，区属道路养护维修（中小修）项目养护维修道路面积30.58万平米，道路挖掘修复项目跟踪修复道路面积5.71万平米，维护桥梁面积597.6平米，按时处理和回复各类道路案件8977.87平米，养护奥林匹克公园内道路面积9961.4平米，并圆满完成了道路应急及防汛抢险工作。

- 产出质量

- 各个项目养护维修道路符合国家及北京市行业规范标准。

- 产出进度

- 各个项目已全部在本年度计划时间内完成。

- 产出成本

各个项目严格按照预算执行，在预算资金范围内完成。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

根据属地及市民需求，及时完成道路养护维修工作，带动了区域经济发展，全力助推经济社会高质量发展。

2.社会效益

保障了道路安全畅通，提高了道路完好率，营造了安全、整洁、和谐的城市的环境。

3.环境效益

- 改善了出行条件，促进了周边地区的环境建设与治理，为城市稳定运行及可持续发展提供了坚实的基础保障。

4.服务对象满意度

通过对破损道路的及时维修提高了人民群众的满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为了适应不断提高的工作要求，我中心全面规范会计核算和财务管理工作，不断建立健全各项财务管理制度，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和监督功能，认真做好各项财务工作。

2.资金使用合规性和安全性

我中心根据各项目的工期和施工进度，及时申请财政资金，保障各项目有序进行，合理安排支出，按季度平衡好收入支出。按照财政资金使用管理要求，对各项目资金单独记账，独立核算，保证专项资金专款专用。同时认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和流程控制的角度，保障资金使用的合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

- 我中心财务组全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务组的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算的审核、资金的支付等，认真执行新颁布的《政府会计制度》，保证了会计基础信息的完整性。

（二）资产管理

财务组作为我中心固定资产的核算部门，设置固定资产总帐及明细分类帐，对固定资产的增减变动及时进行帐务处理，及时做好行政事业单位资产管理信息系统数据更新，并按时汇同资产管理部门对固定资产进行盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。办公室负责固定资产实物管理，汇总各班组固定资产的购置、更新及报废注销申请，由各班组各部门对生产设备及相关设备进行管理，各班组或各部门设有一名固定资产管理员。对办公设备的使用落实到人，机械设备的使用落实到组。

（三）绩效管理

随着近几年绩效管理工作重要性的日益突出，我中心始终一围绕中心服务发展，注重实效的原则，并结合本中心各项工作扎实开展绩效管理工作。加强各个项目事前、事中、事后绩效管理工作，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作的落实。

（四）结转结余率

截止到2023年底，我中心非财政资金结转结余资金2046.20万元，其中非财政资金结转资金658.61万元，非财政资金结余资金736.69万元，专用结余650.91万元，结转结余率8.57%。无财政资金结转结余情况。

- 部门预决算差异率

- 2023年全年预算数23873.52万元，部门决算资金总体支出21827.32万元，预决算差异率为8.57%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

- 我中心各预算项目能较好的按预算要求按时完成，各项目评价得分平均值为94分。

（二）存在的问题及原因分析

- 因破损道路存在结构层坏损程度不同问题，预算时不能准确预计，因此存在实际施工完成指标与预计指标有偏差的问题。

六、措施建议

- 我中心将在今后的工作中，进一步加强开展各个项目前期需求调研工作，确保项目具备实施条件，加强项目预算管 理，将财政资金用足用好；注重顶层设计，提高部门决策的科学性和有效性。