附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | **黄杉木店平房区防汛排险资金** | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 城乡及建设办公室 | | | | | 实施单位 | | 平房乡 | | | |
| 项目负责人 | | | 廖海征 | | | | | 联系电话 | | 85574986 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预  算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2273.31 | | 2273.31 |  | | — | |  | — |
| 其中：当年财政拨款 | | **2160.35** | | **2160.35** | **2160.35** | | **10** | | **100%** | **10** |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 112.96 | | 112.96 |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好平房乡黄杉木店平房区应急周转、防汛排险工作，保障群众生命财产安全。完成黄杉木店平房区排水管线疏通改造工程，为防汛储备充足物资。 | | | | | | | 已按目标完成黄杉木店路170户居民危房周转合同的签订及发放准备、银行协调等相关工作，保障周转居民按时收到款项。完成改造工程，物资储备充足。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 周转费拨付 | | 按预算及周转金额支付，周转标准100元/平米/月 | | 周转标准100元/平米/月 | 10 | | 10 | 无 | |
| 防汛物资量 | | 26项 | | 26项 | 5 | | 5 | 无 | |
| 排水管线疏通改造工程量 | | 新建管线179m | | 新建管线179m | 5 | | 5 | 无 | |
| 质量指标 | | 竣工验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | 无 | |
| 时效指标 | | 支出进度 | | 及时 | | 及时 | 5 | | 5 | 无 | |
| 工程进度 | | 按时 | | 按时 | 5 | | 5 | 无 | |
| 成本指标 | | 超项目批复总投资比重 | | 不超过95% | | 不超过95% | 10 | | 10 | 无 | |
| 社会效益  指标 | | 应急排险 | | 解危排险，保障群众生命财产安全 | | 群众生命财产安全 | 10 | | 10 | 无 | |
| 居民安居、  社会安定 | | 居民安居、社会安定 | | 社会安定 | 10 | | 9 | 平房区居住环境极差，居民生活条件艰苦，易产生舆情风险。地区办事处已成立专班，专项研究解决方案。 | |
| 生态效益  指标 | | 防汛抢险工程效益 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | 无 | |
| 确保排水畅通 | | 不出现大面积积水 | | 未出现大面积积水 | 5 | | 5 | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 确保安全度过汛期 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 周转居民 | | 80% | | 85% | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 |  | |

填表人：王羽鸽 联系电话：85574986 填写日期：2022.1.11