|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 北京市朝阳区团结湖公园2020年园林绿化养护保洁资金 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市朝阳区团结湖公园 |
| 项目负责人 | 韩晓楠、王雪莲 | 联系电话 | 85963783 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 661.9941 | 661.9941 | 642.9878 | 10 | 97.13% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 661.9941 | 661.9941 | 642.9878 | — | 97.13% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 使用先进的技术提高养护标准，达到广大群众的满意 | 提高绿化率，使环境美化得到提升，是广大游客满意 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展绿地养护管理作业总面积 | 438367.48平方米 | 422067.48平方米 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级 | 438367.48平方米 | 422067.48平方米 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应养护标准 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | 661.9941 | 642.9878 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高，减少养护保洁管理浪费 | 减少重复投入 | 减少重复投入 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率 | 高效便捷，确保了游园环境优美 | 高效便捷，确保了游园环境优美 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对绿化工作的满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：芦琳 联系电话：85974299 填写日期：2021-2-20