附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 循环经济产业园园区规划环境影响评价项目 |
| 主管部门 | 管理中心规建科 | 实施单位 | 北京市朝阳循环经济产业园管理中心 |
| 项目负责人 | 张艳会 | 联系电话 | 65418319 |
| 项目资金 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 113　 | 113 | 55.9 | 10 | 49.47%　 | 5　 |
| 　 | 其中：当年财政拨款 | 113　 | 113 | 55.9 | — | 　 | — |
| 　 |  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 　 |  其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 委托环境影响评价机构编制环境影响报告书，并报送相应生态环境主管部门审查。 | 2022年环境影响报告书初稿已报送生态环境主管部门，待审查后出具终稿。 |
|  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 效 | 指标值 | 完成值 |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：环评影响报告书数量 | ≥3本 | 　 达标 | 15 | 15　 |  |  |
| 标 | 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 质量指标 | 指标1：环境影响报告书内容质量 | 良好 | 达标　 | 15 | 10　 | 环境影响报告书初稿已上报，待审查后出具终稿 |  |
| 　 | 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2022年 | 达标 | 10 | 10 | 　 |  |
| 　 | 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 成本指标 | 指标1：控制价 | 113万元 | 达标 | 10 | 10 | 　 |  |
| 　 | 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 指标 | 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 社会效益 | 指标1：环保基础设施水平 | 提高环保基础设施水平 | 达标 | 10 | 10 | 　 |  |
| 　 | 指标 | 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 生态效益 | 指标1：园区环境 | 保护园区环境，减少环境危害 | 达标 | 10 | 10 | 　 |  |
| 　 | 指标 | 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 可持续影响指标 | 指标1：对园区未来项目建设影响 | 开展规划环评后才能开展项目建设 | 达标 | 10 | 10 | 　 |  |
| 　 | 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：园区职工满意度 | ≥90% | 达标 | 10 | 10 | 　 |  |
| 　 | 指标 | 指标2：周边居民满意度 | ≥90% | 达标 | 10 | 10 | 　 |  |
| 总分100 | 100 | 95 | 　 |  |

填表人:张艳会 联系电话：65418319 填写日期：2023.2.10

本单位本年只公开以上一个绩效自评表，其他绩效自评表不公开的原因为单位转企改制2022年6月份人员已经分流完毕，部分项目已经转到改制后的公司实施。