|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年农村人居环境整治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 崔各庄、金盏、黑庄户、十八里店 | | | | |
| 项目负责人 | | 马康伟 | | | | | 联系电话 | | 65094730 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4000 | | 4000 | 2235.55 | | 10 | | 56% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4000 | | 4000 | 2235.55 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 4个乡所属11个村达到市级干净、整洁、有序的人居环境验收标准，道路新建（翻建）、街面粉饰、拆除私搭乱建后外立面恢复、绿化美化。 | | | | | | 截止2020年12月31日，各单位已完成监理、施工招标工作。2021年开展建设工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村庄数 | | 对方案中确定的项目开展建设工作 | | 对11个村庄进行人居环境整治工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合城市道路、绿化及其他工程的施工相关验收标准 | | 建设项目按期完成并通过验收 | | 已完成招投标工作 | 10 | | 10 | | 该项目是跨年度施工项目 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2020年10月至2021年6月 | | 按时完成招投标工作 | 10 | | 10 | | 该项目是跨年度施工项目 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总额度 | | 4000万元 | | 2235.55万元 | 10 | | 6 | | 该项目是跨年度施工项目，按工程进度拨款 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动周边经济发展。 | | 提升农村人居环境，改善基础设施需求 | | 提升整体环境面貌，提升基础设施水平，宜居水平，间接带动周边经济发展。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足居民要求 | | 提升人居环境，改善民生， | | 满足周边居民休闲娱乐要求，提升生活质量，宜居水平。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善区域生态环境 | | 增加植被覆盖，改善空气质量，节约资源，保护环境 | | 完善城市绿地系统，提高人居环境水平 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：村内长期保持整洁 | | 清理垃圾，绿色低碳，生态宜居 | | 通过人居环境整治使村内长期保持整洁、有序 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民对本项目满意度 | | 提高群众满意度 | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

填表人： 吉友轶 联系电话： 65094298 填写日期：2月7日