|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年朝阳区金盏乡美丽乡村建设项目（黎各庄村、西村） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金盏乡 | | | | | 实施单位 | 金盏乡 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱魏 | | | | | 联系电话 | 84333173 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1809.14万元（含设计费） | 1804.77万元 | | 1804.77万元 | 10 | | 99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1809.14万元（含设计费） | 1804.77万元 | | 1804.77万元 | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：详见附件一  目标2：   1. 以保障农民基本生活条件为底线，以村庄环境整治为重点，以建设宜居村庄为导向，全面改善农村生产生活条件。 2. 规划先行，按生态涵养迁建型（待迁）庄开展农村人居环境治理规划。 3. 突出重点，循序渐进改善农村人居环境。全力保障基本生活条件，改善村民饮水安全工程，实施村内道路硬化工程，实施电网线路整治，完善防灾减灾设施。 4. 开展村庄环境整治，加快村内环境综合整治，推进村庄清洁工程，加强村庄公共空间整治。 | | | | | | 目标1：详见附件一  目标2：以保障农民基本生活条件为底线，以村庄环境整治为重点，以建设宜居村庄为导向，全面改善农村生产生活条件。   1. 规划先行，按生态涵养迁建型（待迁）庄开展农村人居环境治理规划。 2. 突出重点，循序渐进改善农村人居环境。全力保障基本生活条件，改善村民饮水安全工程，实施村内道路硬化工程，实施电网线路整治，完善防灾减灾设施。 3. 开展村庄环境整治，加快村内环境综合整治，推进村庄清洁工程，加强村庄公共空间整治。   。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：详见附件1 | | | 详见附件1 | 详见附件1 | | 20 | 20 |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | | |
| 质量指标 | 指标1：：道路系统 | | | 优良 | 优良 | | 2 | 2 |  | | |
| 指标2：饮用水 | | | 满足饮用水标准 | 满足饮用水标准 | | 2 | 2 |  | | |
| 指标3：雨污水处理 | | | 满足设计重现期2年标准 | 满足设计重现期2年标准 | | 2 | 2 |  | | |
|  | 指标4：环境美化 | | | 优良 | 优良 | | 2 | 2 |  | | |
|  | 指标5：便民配套设施 | | | 优良 | 优良 | | 2 | 2 |  | | |
|  | 指标6：村庄导引系统 | | | 优良 | 优良 | | 2 | 2 |  | | |
|  | 指标7：道路照明 | | | 优良 | 优良 | | 2 | 2 |  | | |
|  | 指标8：垃圾收集 | | | 合格 | 合格 | | 2 | 2 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | 年度内按照合同约定支付 | 已完成 | |  |  |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 1809.14万元 | 1804.77万元 | | 14 | 13 | 中标金额比预算金额底 | | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：项目产生的经济效益 | | | 完善设施，减少居民生活成本 | 完善设施，减少居民生活成本 | | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：项目产生的社会效益 | | | 善群众身边环境卫生质量 | 善群众身边环境卫生质量 | | 20 | 20 |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | | |

填表人：刘树峰 联系电话：84333173 填写日期：2021.3.25