（区国动办）北京市2026年重要民生实事项目落实情况表（第1季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市实事 第7项 | ⑧利用人防工程新增停车位5000个 | 区国动办 | 一季度利用人防工程新增车位690，完成全年计划69%。 |