附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 化工路和广渠路架空线入地后撤线拔杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 406-北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄妮娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911315939 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 171.8300 |  | 171.8300 | 171.8300 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 171.8300 |  | 171.8300 | 171.8300 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统筹实施化工路、广渠路架空线入地后的撤线拔杆工作，改善道路两侧环境，提高城市环境质量。 |  |  |  |  |  | 统筹实施化工路、广渠路架空线入地后的撤线拔杆工作，改善道路两侧环境，提高城市环境质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 整治线杆数量 |  | 1013棵 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 整治光缆数量 |  | 354条 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 化工路分支引上工程 |  | 1项 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 整治质量 |  | 100%合格 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤171.83万元 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 环境效益 |  | 消除废弃线杆隐患，改善化工路、广渠路环境 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥80分 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填表人： 黄妮娜     联系电话：  67320664      填写日期：2022.1.28