附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中国电影博物馆外围公共卫生间建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 11110105000053882c |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67320607 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 74 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 74 |  |  |  |  | — |  |  |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年12底前完成主体施工 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕开工实施 |  |  | 1座 | 1座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：施工质量符合要求。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：12月底完成主体实施 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制在74万元内 |  |  | ≤74万元 | ≤74万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：财政资金效益最大化 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：满足周边市民如厕需求 |  |  | 满足 | 满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：公厕符合环保要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：解决电影博物馆外围无公厕的难题 |  |  | 解决 | 解决 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：造价咨询单位 |  |  | 满意 | 满意 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：监理单位 |  |  | 满意 | 满意 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：实施单位 |  |  | 满意 | 满意 | 3 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |

填表人：刘佳佳      联系电话： 67320607     填写日期：2022.1.28