附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区地下管线和地下设施检查井井盖监管维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 406-北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄妮娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67320664 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 708 |  | 708 | 350.5015 |  | 10 |  | 50% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 708 |  | 708 | 350.5015 |  | — |  | 50% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升本区地下管线及井盖设施运行管理水平，保障地下管线及井盖类设施运行安全，提高人民群众对地下管线及井盖管理工作的满意度。 |  |  |  |  |  | 提升本区地下管线及井盖设施运行管理水平，保障地下管线及井盖类设施运行安全，提高人民群众对地下管线及井盖管理工作的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 管线统计覆盖街乡数量 |  | 43个 |  | 80% | 5 |  | 4 |  | 已完成井盖普查。下一步根据市城管委要求开展管线统计。 |  |
|  |  |  | 地下管线及井盖监管维护区域数量 |  | 3个 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员数量 |  | 60人次 |  | 40% | 5 |  | 2 |  | 开展了井盖巡查培训，但因市级统计工作部署较晚，未开展区级培训。 |  |
|  |  |  | 宣传次数 |  | 2次 |  | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情防控等原因，未开展宣传。 改进措施：编制井盖安全宣传册，适时开展现场宣传。 |  |
|  |  |  | 井盖智能化改装数量 |  | ≥300套 |  | 50% | 10 |  | 6 |  | 偏差原因：已完成智能井盖区域选择、功能选择，并制定了计划，但因冬奥会施管控，未实施智能化改装工作。 改进措施：符合条件后，及时开展改装工作。 |  |
|  |  |  | 智能井盖监测系统软件数量 |  | 1套 |  | 60% | 8 |  | 5 |  | 偏差原因：因智能终端未安装，系统未能测试。 改进措施：待井盖改装后及时测试，保障系统正常运行。 |  |
|  |  |  | 地下管线统计分析报告数量 |  | 1套 |  | 60% | 5 |  | 3 |  | 偏差原因：完成井盖统计分析，但市级管线统计工作未开展，管线数据还有缺失。 改进措施：根据市级统计工作要求及时开展工作，完成报告。 |  |
|  |  |  | 统计、宣传与培训工作方案数量 |  | 1套 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 井盖巡查、问题处置情况总结分析材料数量 |  | 1套 |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 井盖问题案件及时派发 |  | 当日派发 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤350.5015万元 |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 井盖问题主动发现率 |  | ≥30% |  | 85%（主动发现率27%） | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：群众积极举报井盖案件。 改进措施：加强井盖巡查、监测，提高井盖问题主动发现率。 |  |
|  |  |  | 12345热线、网格平台、群众反映、媒体曝光等渠道发现井盖问题数量 |  | ≤100件/月（月均） |  | 100%（94.5件/月） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 办结井盖案件群众满意度 |  | ≥80分 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81 |  |  |  |

填表人： 黄妮娜      联系电话： 67320664    填写日期：2022.01.28