附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年农村地区党群服务中心建设经费-豆各庄乡党群服务中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 豆各庄乡 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 豆各庄 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫英娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65479030 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 579.89 | 579.89 |  | 0 |  | 10 |  | 0% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 579.89 | 579.89 |  | 0 |  | — |  | 0% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 确保地区党群服务中心完成改造建设投入使用 2. 确保党群服务中心硬件软件满足地区党群活动需求，地区群众可以在此进行各种活动 |  |  |  |  |  | 正在进一步完善设计方案，初步确定运维方案，目前正在完善消防设计方案。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成4层楼层的设计改造工作，按照功能布局建成展示厅、办公区、图书馆、多功能厅等空间 |  |  | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达成可持续使用标准，确保党群服务中心成为地区的标志性阵地，可长期使用，在东城保障房、马家湾政策房入住后长远保证群众党群活动使用 |  |  | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：上半年完成工程的60% |  |  | 符合 | 不符合 | 5 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
|  |  |  | 指标2：年底前完成全部工程 |  |  | 符合 | 不符合 | 5 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本不超过社会平均成本5% |  |  | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：地区新增1所地区级别的党群服务中心，弥补地区缺乏综合型大型党群中心的空白 |  |  | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：地区党群文化建设进一步提升，社会效益发挥良好，满足地区群众活动空间场地保障 |  |  | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：促进地区生态向好 |  |  | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进地区可持续发展 |  |  | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区居民对党群中心满意度100% |  |  | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |

填表人：窦黎明         联系电话：65479030         填写日期：2021.2.19