附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年农村地区党群服务中心建设经费-豆各庄乡党群服务中心建设项目 |
| 主管部门 | 豆各庄乡 | 实施单位 | 豆各庄 |
| 项目负责人 | 闫英娟 | 联系电话 | 65479030 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 579.89 | 579.89 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 579.89 | 579.89 | 0 | — | 0% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 确保地区党群服务中心完成改造建设投入使用2. 确保党群服务中心硬件软件满足地区党群活动需求，地区群众可以在此进行各种活动 | 正在进一步完善设计方案，初步确定运维方案，目前正在完善消防设计方案。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成4层楼层的设计改造工作，按照功能布局建成展示厅、办公区、图书馆、多功能厅等空间 | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| 质量指标 | 指标1：达成可持续使用标准，确保党群服务中心成为地区的标志性阵地，可长期使用，在东城保障房、马家湾政策房入住后长远保证群众党群活动使用 | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| 时效指标 | 指标1：上半年完成工程的60% | 符合 | 不符合 | 5 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| **指标2**：年底前完成全部工程 | 符合 | 不符合 | 5 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| 成本指标 | 指标1：总成本不超过社会平均成本5% | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：地区新增1所地区级别的党群服务中心，弥补地区缺乏综合型大型党群中心的空白 | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| 社会效益指标 | 指标1：地区党群文化建设进一步提升，社会效益发挥良好，满足地区群众活动空间场地保障 | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进地区生态向好 | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进地区可持续发展 | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区居民对党群中心满意度100% | 符合 | 不符合 | 10 | 0 | 未完成建设，尚在完善设计方案 |
| 总分 | 100 | 0 |  |

填表人：窦黎明 联系电话：65479030 填写日期：2021.2.19