（朝阳区房管局）朝阳区2025年重要民生实事项目落实情况表（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区重要民生  实事第6项 | 在安贞街道等街乡开展25栋老旧楼房屋面防水应急维修； | 房管局 | 指导各街乡先后完成了立项、屋面防水鉴定、招标等工作，陆续组织开展屋面防水施工。目前，已完成14栋老旧楼房的屋面防水施工，其余11栋正在施工中。 |

备注：落实情况将在区政府网站对外公开，请对内容严格审核，确保内容准确性和表述规范性。