附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 历史文化名城 |
| 主管部门 | 朝阳区文化和旅游局 | 实施单位 | 朝阳区文物管理所 |
| 项目负责人 | 祁媛媛 | 联系电话 | 65071388 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1120 | 1120 | 841.47 | 10 | 80% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 1120 | 841.47 | 841.47 | — | 80% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成区内文物保护单位的日常维护、修缮方案评审、信息数据留存更新等 | 均已按要求完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1对大运河沿线历史文化遗存数字化信息记录 | 完成沿线44点位信息记录 | 完成沿线44点位信息记录 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：文物保护范围及建设控制地带划定、文物信息文本编制 | 完成十处文物保护范围及建设控制地带划定 | 完成十处文物保护范围及建设控制地带划定 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标3:文物修缮 | 完成一处文物修缮 | 完成一处文物修缮 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：文物修缮项目验收 | 文物保护修缮项目通过文物建筑修缮工程验收规范验收 | 文物保护修缮项目通过文物建筑修缮工程验收规范验收 | 6 | 6 | 无偏差 |
| 指标2： 文物建设控制地带划定及信息文本编制项目验收 | 文物保护范围及建设控制地带划定、文物信息文本编制通过文物、规划专家评审 | 文物保护范围及建设控制地带划定、文物信息文本编制通过文物、规划专家评审 | 7 | 7 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：于2020年工期内对文物进行修缮 | 预计2020年内万工 | 2020年内完工 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：于2020年内文物保护范围及建设控制地带划定、文物信息文本编制通过文物、规划专家评审 | 预计2020年内通过评审 | 2020年内通过评审 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标3:于2020年内完成44点位数据采集及录入 | 预计2020年内完成44处点位信息采集录入工作 | 2020年内完成44处点位信息采集录入工作 | 6 | 6 | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1：年度总支出 | 1120万元 | 841.47万元 | 6 | 4 | 项目结算审减，加强事前评审 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推进传统文化传承保护与利用，促进文旅融合 | 完成区内传统文化传承与保护工作，推进文物保护，厚植区域内文化内涵，加深对朝阳区认知，推动旅游发展。增加区域内访客 | 完成区内传统文化传承与保护工作，推进文物保护，厚植区域内文化内涵，加深对朝阳区认知，推动旅游发展。增加区域内访客 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 指标1：推广传统文化，厚植区域内文化底蕴 | 完成区内传统文化传承与保护工作，推进文物保护，厚植区域内文化内涵，推进民众了解朝阳区传统文化。 | 1完成区内传统文化传承与保护工作，推进文物保护，厚植区域内文化内涵，推进民众了解朝阳区传统文化。 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 指标1：推动传统文化可持续性发展 | 推动传统文化传承发展.延续文物建筑使用寿命。 | 推动传统文化传承发展.延续文物建筑使用寿命。 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：随机采访群众满意度 | 不小于95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人：沈子豪 联系电话：18201237894 填写日期：2021-2-18