附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 历史文化名城 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 朝阳区文物管理所 | | | | | |
| 项目负责人 | | 祁媛媛 | | | | | 联系电话 | 65071388 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1120 | | 1120 | 841.47 | 10 | | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1120 | | 841.47 | 841.47 | — | | | 80% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成区内文物保护单位的日常维护、修缮方案评审、信息数据留存更新等 | | | | | | 均已按要求完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1对大运河沿线历史文化遗存数字化信息记录 | | 完成沿线44点位信息记录 | | 完成沿线44点位信息记录 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：文物保护范围及建设控制地带划定、文物信息文本编制 | | 完成十处文物保护范围及建设控制地带划定 | | 完成十处文物保护范围及建设控制地带划定 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3:文物修缮 | | 完成一处文物修缮 | | 完成一处文物修缮 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：文物修缮项目验收 | | 文物保护修缮项目通过文物建筑修缮工程验收规范验收 | | 文物保护修缮项目通过文物建筑修缮工程验收规范验收 | | 6 | 6 | | 无偏差 | |
| 指标2： 文物建设控制地带划定及信息文本编制项目验收 | | 文物保护范围及建设控制地带划定、文物信息文本编制通过文物、规划专家评审 | | 文物保护范围及建设控制地带划定、文物信息文本编制通过文物、规划专家评审 | | 7 | 7 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：于2020年工期内对文物进行修缮 | | 预计2020年内万工 | | 2020年内完工 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：于2020年内文物保护范围及建设控制地带划定、文物信息文本编制通过文物、规划专家评审 | | 预计2020年内通过评审 | | 2020年内通过评审 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3:于2020年内完成44点位数据采集及录入 | | 预计2020年内完成44处点位信息采集录入工作 | | 2020年内完成44处点位信息采集录入工作 | | 6 | 6 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：年度总支出 | | 1120万元 | | 841.47万元 | | 6 | 4 | | 项目结算审减，加强事前评审 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：推进传统文化传承保护与利用，促进文旅融合 | | 完成区内传统文化传承与保护工作，推进文物保护，厚植区域内文化内涵，加深对朝阳区认知，推动旅游发展。增加区域内访客 | | 完成区内传统文化传承与保护工作，推进文物保护，厚植区域内文化内涵，加深对朝阳区认知，推动旅游发展。增加区域内访客 | | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：推广传统文化，厚植区域内文化底蕴 | | 完成区内传统文化传承与保护工作，推进文物保护，厚植区域内文化内涵，推进民众了解朝阳区传统文化。 | | 1完成区内传统文化传承与保护工作，推进文物保护，厚植区域内文化内涵，推进民众了解朝阳区传统文化。 | | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：推动传统文化可持续性发展 | | 推动传统文化传承发展.延续文物建筑使用寿命。 | | 推动传统文化传承发展.延续文物建筑使用寿命。 | | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：随机采访群众满意度 | | 不小于95% | | 98% | | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | |  | |

填表人：沈子豪 联系电话：18201237894 填写日期：2021-2-18