附件1

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市朝阳区道路养护中心为区属差额拨款事业单位，主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作。

- 部门整体绩效目标设立情况

- 我中心的部门整体绩效目标为保持区属道路的使用功能，保障区属道路的安全性、完整性，提高区属道路养护维修的质量和及时性，满足城市道路承载能力，确保市民安全出行。

- 当年预算执行情况

- 2024年全年预算数22892.65万元，其中，基本支出预算数140.41万元，项目支出预算数22752.24万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出21095.50万元，其中，基本支出140.41万元，项目支出20955.09万元，其他支出0.00万元。预算执行率为92.15%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2024年区属道路养护维修（大修）项目养护维修道路面积21.82万平米，区属道路养护维修（中小修）项目养护维修道路面积31.07万平米，道路挖掘修复项目跟踪修复道路面积5.36万平米，维护桥梁面积1208.3平米，按时处理和回复各类道路案件9395.14平米，养护奥林匹克公园内道路面积12063.21平米，并圆满完成了道路应急及防汛抢险工作。

2.产出质量

- 各个项目养护维修道路符合国家及北京市行业规范标准。

3.产出进度

- 各个项目已全部在本年度计划时间内完成。

4.产出成本

- 各个项目严格按照预算执行，在预算资金范围内完成。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

保障了道路安全畅通，提高了道路完好率，营造了安全、整洁、和谐的城市的环境。

2.服务对象满意度

- 通过对破损道路的及时维修提高了人民群众的满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我中心全面规范会计核算和财务管理工作，不断建立健全各项财务管理制度，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和监督功能，认真做好各项财务工作。

2.资金使用合规性和安全性

我中心按照财政资金使用管理要求，对各项目资金单独记账，独立核算，保证专项资金专款专用，保障资金使用的合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

我中心财务组全体人员认真执行新颁布的《政府会计制度》，保证了会计基础信息的完整性。

（二）资产管理

财务组作为我中心固定资产的核算部门，设置固定资产总帐及明细分类帐。办公室负责固定资产实物管理，汇总各班组固定资产情况，各班组设有一名固定资产管理员，对各班实物资产进行管理。

（三）绩效管理

随着近几年绩效管理工作重要性的日益突出，我中心结合本中心各项工作扎实开展绩效管理工作。加强各个项目事前、事中、事后绩效管理工作，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作的落实。

（四）结转结余率

- 截止到2024年底，我中心非财政资金结转结余资金1797.15万元，其中非财政资金结转资金409.55万元，非财政资金结余资金736.69万元，专用结余650.91万元，结转结余率1.79%。无财政资金结转结余情况。

（五）部门预决算差异率

- 2024年全年预算数22892.65万元，部门决算资金总体支出21095.50万元，预决算差异率为7.85%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

- 我中心各预算项目能较好的按预算要求按时完成，各项目评价得分平均值为96.30分。

（二）存在的问题及原因分析

- 因破损道路存在结构层坏损程度不同问题，预算时不能准确预计，因此存在实际施工完成指标与预计指标有偏差的问题。

六、措施建议

- 我中心将在今后的工作中，进一步加强开展各个项目前期需求调研工作，确保项目具备实施条件，加强项目预算管 理，将财政资金用足用好；注重顶层设计，提高部门决策的科学性和有效性。