附件3

重点支出项目（政策）绩效评价报告

- 基本情况

- （一）项目概况。

为保持区属道路的使用功能，保障区属道路的安全性、行车舒适性，提高区属道路养护维修的质量和及时性，满足城市道路承载能力，确保市民安全出行，根据朝阳区政府《朝阳区道路建设及养护管理工作意见》等相关文件规定，朝阳区道路养护中心负责区属道路养护维修（大修）工作。

- 项目绩效目标。

1.项目总体目标

保持区属道路的使用功能，保障区属道路的安全性、完整性，提高区属道路养护维修的质量和及时性，满足城市道路承载能力，确保市民安全出行，按照区政府工作要求，以“安全、环保、舒适、和谐”为总体目标，确保道路安全运行，履行监管维护职能，充分体现为人民办实事的工作实质，促进安全交通、和谐社会的发展。

2.阶段性目标

该项目前期申报时间为2023年10月完成，保证项目的可实施性。工程施工时间为2024年11月15日前完成，按时完成年度人物。竣工验收时间为2025年5月前完成，及时报审。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为强化财政资金支出责任，加强预算绩效全过程管理，按照《北京市预算绩效管理办法》及《北京市项目支出绩效评价管理办法》等相关文件要求，开展此次项目支出绩效评价工作。评价的对象及范围为2024年区属道路养护维修（大修部分）项目的实施情况及资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价工作遵从客观、公开的原则。以定量指标为评价标准，定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

（三）绩效评价工作过程。

按照《关于开展2024年度财政支出绩效自评的通知》的文件要求，我中心认真落实，高度重视，以办公室牵头部门，各相关负责班组积极配合的方式开展此次项目支出绩效自评工作。实际工作中，一方面仔细研读和学习绩效自评工作要求、参考附件格式和内容，一方面收集并整理项目已有的相关资料，进一步提高自评绩效材料填报的时效和质量。

三、综合评价情况及评价结论

该项目以定量指标为评价标准，以正向目标为计算方法，自评总分95.27分，结果为优。但因道路结构层不同，造成预算与实际完成有偏差，最终以实际养护维修面积为准

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 该项目根据朝阳区政府《朝阳区道路建设及养护管理工作意见》中的相关规定，由道路养护中心负责朝阳区区属道路的养护维修工作，道路养护维修费用列入区财政部门预算，评审后按评审结果进行支付。由区交通委组织，汇总各街乡、社会办、农委需求，结合中心日常巡查记录，人大、政协提案，群众来信来访等广泛征求意见，综合区交通委委托的第三方检测机构提供的检测报告，依据区财政局资金安排，编制养护维修计划。

# （二）项目过程情况。

2024年，计划养护维修道路面积190000平米，步道面积43100平米。

此项工作主要包括以下几个方面：

1、配合区交通委申报《占道施工许可证》；

2、配合监理单位对施工质量进行监督；

3、根据设计文件及经审批的施工方案，完成区属道路大修工作。通过对城市道路大修维护，确保朝阳区区属道路的安全性、舒适性及美观，保障群众方便、安全、完善的交通环境。

# （三）项目产出情况。

1、数量指标：养护维修道路面积218205平米。

2、质量指标：全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准

3、进度指标：该项目已于2024年度完工，现正在进行竣工资料编制。

# 4、成本指标：结算金额84,998,112.01元。

# （四）项目效益情况。

根据属地需求，配合属地完成道路养护维修，有效的利用财政资金；保证施工质量，确保财政资金高效使用。通过道路整体修复，提升道路的平整性和美观性，进一步改善居民出行体验，更营造了安全、整洁、和谐的城市环境，提升群众日常生活的舒适感。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区属道路大修工作是一项基础性、保障性、可持续的民生保障性工作。中心根据区交通委批准的年度大修计划，严格按照行业标准，履行监自身职能，有效体现了政府办实事、百姓享安全的功效。为此本项目制定了切实可行的项目实施方案及施工方案，并明确了项目组织、技术、质量、验收等方面采取的工作措施。

1）组织措施：中心内部建立了《施工环保制度》、《施工安全管理制度》等相关规章制度，并严格执行落实。项目实施过程中，管理组负责任务安排、监控实施进度以及完成量的统计等具体工作；工程组负责技术控制，计划组负责预决算编制；质检组负责施工质量、安全和环保控制；材料组负责物资储备、供应等；财务组负责资金收支与使用。

2）技术措施：项目开工前对所有人员进行安全教育、纪律教育及生产技能培训，对特种作业人员及机械操作人员严格做到持证上岗；对所有施工机械设备进行检测检修，确保施工安全。在施工过程中加强安全文明施工管理，严格执行安全文明施工管理有关规范及标准，避免施工扬尘污染、交通拥堵等，减少施工给市民出行造成的不便。

3）质量管理：在项目施工过程中严把质量关，质量检查人员定点、定岗、定责，使质量管理工作贯穿于项目的全过程中。整体修复道路，减少路面沟槽修复痕迹，充分发挥城市道路功能，维护市容环境，提升城市整体形象。

4）验收管理：项目完成后，区交通委组织进行竣工验收，后续进行结算编制等资料整理汇总工作。按照财政资金使用要求，项目严格按照财务管理制度及专项资金管理制度执行。

及时有效的对需养护的道路进行大修养护，保障道路安全畅通，提升群众出行的安全感；对属地提出的需求做出积极回应，做到“民有所需，我有所为”，提升群众的获得感。

- 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无