| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育系统常规设备设施维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区教育服务保障中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘洋、安康、乐海东 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1584.31 |  | 1584.317.6 | 1415.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1584.31 |  | 1584.317.6 | 1415.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成学校电力维保服务、冬季供暖维护服务、自烧锅炉维保服务，以及其他设备设施完善 |  |  |  |  |  | 完成教育系统学校自管高压电力设施维保服务，以及学校操场、食堂等基础设施设备更新，教育系统各单位冬季供暖维护保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成学校电力维保服务、冬季供暖维护服务、自烧锅炉维保服务，以及其他设备设施完善 |  | 不少于150校址 |  | 2所学校操场和2所学校食堂设备更新；134校址电力、供暖整个教育系统维护 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 电力、供暖运行无安全事故 |  | 合格 |  | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年底 |  | 2021年底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金控制 |  | 控制在1584.31万元内 |  | 1415.21万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1 |  | 不产生直接经济效益 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1 |  | 确保教育系统各单位电力供应、热力供暖正常 |  | 确保教育系统各单位电力供应、热力供暖正常 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1 |  | 施工材料安全环保，符合生态环保要求 |  | 施工材料安全环保，符合生态环保要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1 |  | 基础设施正常运转 |  | 基础设施正常运转 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 |  | >98% |  | >98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |