附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年路侧停车电子收费设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区交通委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区交通委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘泽宇 | | | | | 联系电话 | 67329735 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 1171.32 | 818.52.03 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 1171.32 | 818.52 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.提升朝阳区道路停车管理服务；2.加快朝阳区路侧停车电子设备覆盖 | | | | | | 按照建设计划要求，完成朝外、潘双劲地区高点视频设备建设。开展测绘、设计、施工、划线等工作，组织重要节点的招标工作，为改善停车环境，助力文明城区打下坚实基础 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 朝外新建泊数位数 | | 400 | | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 潘双劲新建泊位数 | | 1698 | | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 质量指标 | 完成测绘 | | 2022.7 | | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 完成设计 | | 2022.9 | | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 完成施工招标 | | 2022.9 | | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 时效指标 | 施工进场 | | 2022.9 | | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 完成施工 | | 2022.12 | | 100% | 8 | 8 | |  | |
| 成本指标 | 资金支出合规性 | | 按照标准执行 | | 100% | 8 | 8 | |  | |
| 资金拨付完成情况 | | 不超过代建合同 | | 100% | 8 | 8 | |  | |
| 效果指标 | 效益  指标 | 指标1：单车位月收入 | | 平均800元 | | 100% | 8 | 8 | |  | |
| 社会效益 | 指标1： | | 合理引导停车需求，严格规范停车秩序 | |  | 8 | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |