项目支出绩效评价报告

- 基本情况

  - 项目概况

朝阳区电子政务工作基于政务外网开展，政务外网是承载朝阳区内各级党政机关、事业单位、社会团体、国有企业等单位信息传递、公文流转、视频会议等办公业务的内部专用网络。根据 《北京市政务外网管理办法》（京经信委发〔2014〕60号）等相关规定，区科信局作为朝阳区信息化工作主管部门负责统筹区内政务外网专线管理。本项目包含政务专网、金财专网、社区（村）接入三类政务专线租用费用。

  - 项目绩效目标。

    - 项目总体目标

保障区级政务专线、金财网专线、社区（村）级线路的安全稳定运行。

    - 项目具体绩效指标

      - 产出数量指标：提供区级政务专线数量：不低于750条；提供社区（村）级线路数量：不低于400条；提供金财网专线线路数量：不低于300条；按实际需求调整。

      - 产出质量指标：政务专网专线，单条专线可用率：不低于99.9%；金财网专线单，单条专线可用率：不低于99.8%；

社区（村）政务外网接入单条专线可用率：不低于99.8%。

      - 产出时效指标：故障修复时间小于2小时。

      - 产出成本指标：财政事前绩效批复后2023年度金额不超过4014.09053万元。

      - 效益指标：保障区内各政务接入节点互联互通。

      - 服务对象满意度指标：专线用户对专线满意率大于90%。

- 绩效评价工作开展情况

  - 绩效评价目的、对象和范围。

为了评估政府项目的实施效果，提高项目的效益和效率，促进政府资源的合理配置和有效利用，开展本次绩效评价工作。项目评价对象为朝阳政务专网专线、光纤租用费（政府采购）。

  - 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价秉承科学性、客观性、公正性和可操作性的原则，确保评价结果的准确性和可靠性。通过自评的方式，对项目必要性、项目可行性、项目经济性、项目效率性、项目效益性五个方面进行评估，具体如下：

    - 项目必要性

重点评估该项目设立是否与国家及北京市法律法规、国民经济和社会发展规划、行业规划等相符；是否与主管部门职能相关，是否有迫切的现实需求；立项目标是否明确合理，是否有确定的评估对象和范围；与其他项目或政策是否交叉重叠，是否经过充分调研和前期论证，是否属于财政资金支持范围等。

    - 项目可行性

重点评估该项目实施条件是否可行，包括项目的组织机构是否健全，职责分工与管理制度是否明确；项目实施方案是否可行，包括计划进度安排是否合理可行，技术方案是否成熟、先进、经济、高效；行业备案信息等是否齐备，未来实施是否具备可持续的条件和环境保障。项目投入是否可行，是否在不同方案中有技术标准经济性的比较。

    - 项目经济性

重点评估该项目成本测算依据是否充分；成本控制措施是否科学有效;在既定目标下投入成本是否达到最小化程度，是否考虑替代方案成本节约情况。

    - 项目效率性

重点评估该项目预期产出是否清晰明确；是否反映了既定投入水平下的最大产出；产出数量与质量是否与预算申请相符；产出指标值是否合理、细化、量化、可考核。

    - 项目效益性

重点评估该项目预期效益是否合理、可实现；是否反映了既定投入水平下的最优经济效益、社会效益和环境效益；各项效益所对应的指标值是否量化、可评价；可实现的效益是否得到利益相关者的认可。

- 综合评价情况及评价结论

  - 项目必要性

    - 政策相关性

《关于加强区级政务外网建设和管理的通知》（京经信委函〔2017〕251号）“各区应提高政务外网承载能力和应用服务水平，扩大网络覆盖范围，建设光纤接入的宽带政务外网，为电子政务提供可靠的网络服务。区级政务外网应接入本区各级政务部门，实现到街（乡）、社区（村）的政务外网覆盖，区内的居委会、社区服务机构、卫生医疗机构等根据业务需求进行接入。”《关于做好区级“金财专网”融合并入区级政务外网工作的通知》（京财信息〔2020〕1170号）“为切实推进财政部预算管理一体化建设工作，市财政局和市经济和信息化局计划联合实施区级‘金财专网’融合并入各区政务外网工作。”区科信局通过租用运营商专线为区级政务网络提供数据专线链路，承载政务外网、视频会议网络、区卫生专网、金财网等各类政务网络业务，满足各级政务部门经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等业务网络需要。项目开展具有一定的政策相关性。

    - 职能相关性

《北京市政务外网管理办法》（京经信委发〔2014〕60号）规定“区县信息化主管部门负责以下工作：（一）本区县政务外网的规划、建设、运维和管理……”，区科信局作为区级信息化工作主管部门负责统筹朝阳区政务外网专线管理，职能相关性充分。

    - 需求相关性

本项目为保证朝阳区内各级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业等单位信息传递、公文流转、视频会议等相关办公业务内部专用网络的畅通而设立，包含政务专网、金财专网、社区（村）政务外网接入三类政务网络，现实需求明确。

    - 财政投入相关性

本项目的实施是为了保证各级政府机关、事业单位等日常政务业务的正常运行，为社会管理，属于财政资金支持范围，财政投入具有相关性。

    - 目标明确性与合理性

区科信局结合项目内容，设定了绩效目标申报表， 总体目标为：“保障区级政务专线、金财网专线、社区（村）级线路的安全稳定运行。”同时将绩效目标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、服务对象满意度指标等具体绩效指标以指导项目实施工作。项目产出成果通过政务专网、金财专网、社区（村）政务外网接入三类政务网络，为各级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业等单位信息传递、公文流转、视频会议等办公业务提供网络支持，产出明确，与现实需求相匹配，目标较合理。绩效指标设定基本能够与项目年度工作任务相匹配。评估认为，本项目具有一定政策相关性，职能相关性充分，现实需求明确，属于财政支持范围，绩效目标设定较为明确、合理。

  - 项目可行性

区科信局对信息化项目执行工作总体指导、监督把关，信息化建设发展处负责本项目日常工作指导，信息网络中心负责对本项目的具体执行与业务开展，项目负责人参与项目的全流程管理实施。区科信局制定了《北京市朝阳区科学技术和信息化局财务管理制度》（含采购管理）、《北京市朝阳区科学技术和信息化局信息化项目工作手册》（含预算编制、项目执行、验收等工作制度，专家管理制度，合同管理制度等）、《北京市朝阳区科学技术和信息化局信息化项目管理制度》等相关制度文件。区科信局针对项目内容制定了实施方案，方案中明确了项目内容、组织架构及职责分工、实施计划、招标方案、运维流程、实施进度等内容工作。评估认为，本项目组织管理机制较为完善有效，制度保障、实施方案完善可行。

  - 项目经济性

项目实施前，区科信局依据《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）、《北京市政府购买服务预算管理办法》（京财综〔2019〕1554号）及项目单位采购管理制度等通过公开招投标方式组织采购服务单位；项目实施阶段，依据实施方案和相关管理制度严格把控服务质量，通过管理平台对申报故障进行记录，如明确为服务商责任，则验收时按相关要求扣除服务商相应费用，进而控制项目成本。本项目2021年经过公开招投标确定服务单位，2023年依据2021年采购结果与服务商续签合同。同时2023年底完成了新一轮招标工作。评估认为，本项目预算和成本控制较为完善有效。

  - 项目效率性

本项目主要是通过租用运营商专线为政务网络提供数据专线链路，以保障各政务部门日常政务业务的开展。区科信局按产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标设置了具体项目绩效指标，预期产出与项目相关。同时本年度根据事情绩效专家意见优化了绩效目标申报表中产出数量指标、时效指标，确保相关指标清晰明确。评估认为，项目预期产出指标完善、准确。

  - 项目效益性

通过本项目的实施，为各级单位业务应用提供网络承载服务，支持业务网络互联互通，支持跨区域、跨部门业务应用、信息共享和业务协同，满足朝阳区各级政务部门经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等面向社会服务的需要。本项目主要体现为社会效益，通过实施本项目为社会管理提供基本保证，预期效益与项目目标一致且能够实现。评估认为，项目效益符合项目要求。

  - 总体结论

评估认为，本项目具有政策、职能、需求相关性，属于财政支持范围，预期产出与项目相关，绩效目标设定较为明确、合理；组织管理机制、制度保障、实施方案比较完善有效；项目预算，成本控制措施合理。

综上，本项目自评得分100分，具体情况如下：

| 评价内容 | 满分值 | 评估得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目年度预算执行情况 | 10.00 | 10.00 |
| 项目产出指标 | 45.00 | 45.00 |
| 项目经济性 | 15.00 | 15.00 |
| 项目效益性 | 20.00 | 20.00 |
| 项目满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 总计 | 100.00 | 100.00 |

- 绩效评价指标分析

  - 项目决策情况。

本项目为每年租用运营商专线、光纤，以完成相关政务外网节点覆盖的费用。本年度，该项目主要用于支付：1）2023年朝阳政务专网专线租用费首款；2）2023年政务专网光纤使用相关费用；3）2022年朝阳区社区（村）政务外网接入服务中期款和尾款；4）2022年朝阳区社区（村）政务外网接入监理费用尾款等费用，相关项目均按照单位项目审核流程，通过了相关项目的资金使用计划、项目立项材料、合同文本及支付材料的审批等工作。

  - 项目过程情况。

本项目严格执行项目管理要求，推进项目立项、合同签订、项目实施等工作。按照《朝阳政务专网、专线租用费项目实施方案》，明确专线业务工单受理流程、专线故障受理流程和专线带宽绩效管理流程。本项目实施过程中，每季度召开朝阳政务专网、专线租用费项目工作会，各运营商汇报本季度线路建设、运维工作情况，要求各运营商切实履职尽责，实时跟进落实各专线建设、使用、运行情况，及时反馈故障专线处置结果。统计考核本季度线路故障响应率、排除率、服务质量等情况，向各运营商发送《合同履行相关事宜告知书》，扣除故障专线费用。

  - 项目产出情况。

    - 产出数量情况：

本项目2023年共提供政务专网专线863条，金财网专线366条，社区（村）光纤488条，全年使用情况良好，符合项目初始绩效目标。

    - 产出质量情况：

本项目政务专网专线、金财网、社区（村）专线全年运行统计均符合线路质量要求。其中48条专线，因线路故障不符合要求的专线，已按照合同中相关条款扣除其相关费用。

    - 产出进度情况：

按合同要求，每季度运营商进行季度性工作汇报，合同期满后进行年度终验，专家验收，终验通过后支付项目尾款。本项目依合同要求开展，满足进度要求。

    - 产出成本情况：

本项目所有专线单价按照项目中标价格确定，2023年项目资金支出均经专家会验收通过。项目支付资金符合项目绩效要求。

  - 项目效益情况。

截止到2023年已经完成了区各委办局、街乡全覆盖工作，覆盖率达100%。作为区电子政务的重要基础设施，各专线为各接入单位提供7*24小时的不间断服务，保障各单位网络互联互通。满足本区各级政务部门经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等面向社会服务的需要；为区内各级单位业务应用提供网络承载服务，支持业务网络的互联互通，支持跨区域、跨部门的业务应用、信息共享和业务协同。