|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿化养护及保洁经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局404 | | | | | 实施单位 | 绿化一队404001 | | | | |
| 项目负责人 | | 邓海英 | | | | | 联系电话 | 85978561 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6644.2004 | 6644.2004 | | 6320.6306 | 10 | | 95.13% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6644.2004 | 6644.2004 | | 6320.6306 | — | | 95.13% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 使用先进的技术提高养护标准，达到广大群众的满意 | | | | | | 提高绿化率，使环境美化得到提升。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展绿地养护管理作业总面积 | | | 4915675.69平方米 | 4915675.69平方米 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级 | | | 4915675.69平方米 | 4915675.69平方米 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应养护标准 | | | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | | | 6644.2004万元 | 6320.6306万元 | 10 | 10 | | 因立项原因，经财政批准结转萧太后养护资金。 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高 | | | 减少重复投入 | 减少重复投入 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率，使环境美化得到提升 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：确保绿地植被的生长，提高绿化率 | | | 确保环境优美 | 确保环境优美 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保绿地植被可持续生长 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对绿化工作的满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填表人：刘立平 联系电话：85978561 填写日期：2021.2.22