附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 四得公园绿化养护及保洁经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区四得公园 | | | |
| 项目负责人 | | 宋申 | | | | | 联系电话 | 13911880252 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 550.7452 | 550.7452 | | 548.1092 | 10 | 99.52% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 550.7452 | 550.7452 | | 548.1092 | — | 99.52% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保绿地整洁，提升优美城市环境，提高生态环境效益。 | | | | | | 各项绿化养护管理措施均按照季节变化和各种植物生长需求顺利推进。绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，绿化景观效果得以良好保持。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展绿地养护管理作业总面积 | | | 347668.13平方米 | 347668.13平方米 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：确保绿地整洁，提升优美城市环境，提高生态环境效益。 | | | 养护保洁管理服务到位 | 养护保洁管理服务到位 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：绿地均达到相应养护标准 | | | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：养护成本 | | | 548.11 | 548.11 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：严格管理标准使提高绿地标准 | | | 减少重复投入，保障生存率 | 减少重复投入，保障生存率 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升公众对绿化工作的满意率 | | | >95% | >95% | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：确保优美城市生态环境 | | | 绿化美化城市环境 | 绿化美化城市环境 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：首都绿化工作可持续发展 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众对绿化工作满意程度 | | | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 10 | 9 | 公众满意度需视实际情况而定 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  | |

填表人：郑永青 联系电话：64386093 填写日期：2021-2-26