| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 垃圾清运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈环宇 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85576902 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2242.8230 |  | 2242.823 | 2242.823 |  | 10 |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2242.8230 |  | 2242.823 | 2242.823 |  | — |  |  |  |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付2020年度清运垃圾各项车辆运行费用（包括车辆燃油费、车辆维修费、交通费等） |  |  |  |  |  |  |  | 完成支付2020年度清运垃圾各项车辆运行费用（包括车辆燃油费、车辆维修费、交通费等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1： |  | 垃圾楼146座，中转站8座垃圾110万吨清运工作 |  |  | 垃圾楼113座，中转站8座 |  | 10 |  | 8 |  |  | 存在未开放垃圾楼 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 保证垃圾清运及时、高效完成 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 项目实际完成与预计进度保持一致 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 按照财政局核定标准114元/吨 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 该项目合理推进，最大程度发挥财政资金效益 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 进行垃圾分类 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 进行垃圾分类 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 进行垃圾分类 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 满意度98% |  |  | 98% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |

填表人：   任新雨          联系电话：85576902           填写日期：2021.02.07