附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2017年居民社区环境整治工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢友华 | | | | | 联系电话 | | 84945556 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 619.2878  619.2878 | 619.2878  619.2878 | | 619.2878  619.2878 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 619.2878 | 619.2878 | | 619.2878 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对风林绿洲社区、总装社区、科学园社区、北沙滩社区进行广告牌匾整治、建筑物粉饰清洗、铺装硬化、清运渣土、绿化美化、修建围墙围档、防小广告粉刷、安装栏、梳理架空线、完善公服设施、自行车棚、文化墙、建设大门及其他工程 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：车行沥青路面 | | | 9968.24平方米 | 9968.24平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：人行透水砖路面更换 | | | 6792.88平方米 | 6792.88平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| "指标3：建筑物粉饰  (质感涂料）" | | | 90363.28平方米 | 90363.28平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：外墙防粘涂料 | | | 1250平方米 | 1250平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标5：绿化补植（中档）等 具体见明细 | | | 1025平方米 | 1025平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | 100.00% | 100.00% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支付工程款 | | | 2020年12月之前支付 | 已支付完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 2020年支付进度款619.2878万元 | 已支付完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民生活环境、城市形象 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：居民满意度 | | | 100% | 居民满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | 100% | 居民满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 1000 | | 100 | |  | |

填表人：林春艳 联系电话：84945556 填写日期：2021.2.18