附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳区背街小巷环境整治提升工程（第二批）街乡自管范围 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢友华 | | | | | 联系电话 | | 84945556 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1891.97 | 1891.97 | | 1891.967132 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1891.97 | 1891.97 | | 1891.967132 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对辖区内20条背街小巷路面、绿化及公共设施等进行环境整治，包括：构件厂东侧路、构件厂北侧路、关西街东段、汽修一厂门前、南沙滩电话局、南沙滩电话局、西奥中心南、绿城小区街坊、花虎  沟路、水源九厂西侧、东风日产门、军民共建路、奶牛中心路、昊普门前路、国土局门前路、清河东路、关西街西段、科荟前街、清林北路、清林西路，具体以区市政市容委确定的设计方案为准。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：整治背街小巷数量 | | | 20条 | 20条 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支付工程款 | | | 2020年12月之前支付 | 已支付工程尾款和质保金 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 2020年支付进度款1891.97万元 | 已支付18919671.32元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民生活环境、城市形象 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：居民满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：林春艳 联系电话： 84945556 填写日期：2021.2.18