|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2017年高快速路沿线环境整治工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢友华 | | | | | 联系电话 | | 84945556 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 730.9992 | 730.9992 | | 730.9992 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 730.9992 | 730.9992 | | 730.9992 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对京藏高速南起安翔北路，北至999急救中心进行环境整治，包括广告牌匾、底商外立面整治、建筑物粉饰、建筑物清洗、道路修补、铺装硬化、清运渣土、绿化美化、修建围墙围挡、防小广告粉刷、安装栏、架空线入地、安装挡车桩、居民防盗窗、停车划线。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：车行沥青路面；人行透水砖路面更换 | | | 6370平方米 | 6370平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：新建铁艺围墙（铁艺栏+砌筑围墙+真石漆面层+石材面层） | | | 850米 | 850米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：新建大门（铁艺大门+砌筑柱子+石材面层） | | | 3套 | 3套 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：建筑物粉饰 (质感涂料） | | | 43400平方米 | 43400平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标5：干挂铝塑板等 具体见明细 | | | 1385平方米 | 1385平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | 100.00% | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支付工程款 | | | 2020年12月之前支付 | 已支付完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 2020年支付进度款730.9992 | 已支付完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民生活环境、城市形象 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | 100.00% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：林春艳 联系电话：84945556 填写日期：2021.2.18