附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2017年高快速路沿线环境整治工程（京藏高速东侧辅路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区城乡环境建设管理委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 亚运村街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘石均 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13693668812 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1611.3544 | 1611.3544 |  | 1611.3544 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1611.3544 | 1611.3544 |  | 1611.3544 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 京藏高速东侧辅路环境全面提升 |  |  |  |  |  | 京藏高速东侧辅路环境全面提升 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人行步道铺装 |  |  | 11000平方米 | 11000平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：绿化美化 |  |  | 12000平方米 | 12000平方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：基础景观 |  |  | 1900延米 | 1900延米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：基础设施 |  |  | 7处 | 7处 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：施工时间 |  |  | 2018年8月前完工 | 2018年8月前完工 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制金额 |  |  | 2551.4万元 | 2551.4万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：环境提升 |  |  | 保障辖区内居民健康，优化空气指标 | 保障辖区内居民健康，优化空气指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：环境提升 |  |  | 提升居民生活环境安全感、舒适度 | 提升居民生活环境安全感、舒适度 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境提升 |  |  | 京藏高速东侧辅路整体绿化美化、空气质量、周边环境提升 | 京藏高速东侧辅路整体绿化美化、空气质量、周边环境提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：环境提升 |  |  | 京藏高速东侧辅路环境全面提升，持续保障周边居民健康、舒适 | 京藏高速东侧辅路环境全面提升，持续保障周边居民健康、舒适 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 符合居民对环境改造意向 | 居民对环境改造满意 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 无 |  |

填表人：刘石均      联系电话： 13693668812  填写日期：2021.2.2