附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老旧小区综合整治-北苑5号院2区 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 653来广营 | | | | 实施单位 | 朝阳区来广营乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 戚俊忠 | | | | 联系电话 | 84950750 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1144.439577 | 1144.43957 | 1144.43957 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1144.43957 | 1144.43957 | 1144.43957 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过老旧小区改造的建设，达到楼体保温节能效果，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。本次2021年资金共1513.69万元，其中市级直达资金为1330.62万元，区级资金183.07万元。 | | | | | 通过老旧小区改造的建设，达到楼体保温节能效果，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。本次2021年资金共1513.69万元，其中市级直达资金为1330.62万元，区级资金183.07万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：外套式抗震加固及节能改造面积 | | 3590平米 | 完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标2：环境整治提升改造面积 | | 2230平米 | 完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标3：架空线入地管沟长度 | | 320米 | 完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：达到《建筑工程施工质量统一验收标准》 | | 合格 | 完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：施工立项时间 | | 2020年8月 | 完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标2：施工招标时间 | | 2020年11月-2020年12月 | 完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标3：施工时间 | | 2021年4月-2021年9月 | 完成预算指标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：外套式抗震加固及节能改造面积 | | 1799.7408 | 基本完成预算指标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2：环境整治提升改造面积 | | 147.1800 | 基本完成预算指标 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标3：架空线入地管沟长度 | | 53.5920 | 基本完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益 | | 让群众真正理解了民生工程意义和作用，群众得到到了实实在在的利益。 | 基本完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 让群众真正理解了民生工程意义和作用，群众得到到了实实在在的利益。 | 基本完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | 以人均享有舒适度标准更新生活环境，保持城市的可持续发展 | 基本完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 受益群众满意度90%以上 | 完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
|  | 指标2：投诉率 | | 明显降低 | 完成预算指标 | 5 | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填表人： 戚俊忠 联系电话： 84950750 填写日期：2022.1.10