**基本事业费-绿化养护项目支出绩效评价报告**

1. 基本情况
2. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况。资金投入和使用情况等。

该项目年初预算金额4743743元，全年预算和执行金额4740013.05元。其中，1月养护费拨付395311.92元，2-3月789945.66元，二季度、三季度、四季度1184918.49元。

每季度服务单位完成季度养护工作，包含绿地卫生保洁、设施设备维修维护、返青水浇灌、病虫害防治等。我乡通过日常巡视检查，总体完成情况良好，拨付服务单位自管绿地养护项目季度养护费。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成年度乡自管绿地养护任务，保证养护达到园林绿化相关标准，保证辖区内绿地环境整体水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023年度将台乡自管绿地养护项目总面积33.48万平米（334750.2平米），其中包含绿地330952.55平米，片林3797.65平米。年初预算资金约474.37万元（4743743元，绿地单价14.29元/平米，片林单价3.8元/平米）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

执行情况10分；数量指标：完成自管绿地283631.59平米养护面积，10分；质量指标：保证绿化养护质量，20分；时效指标：每季度进行考核，年度内完成，10分；成本指标：绿化标准14.29元/平米，10分；社会效益指标：保证辖区内绿地环境整体水平，30分；服务对象满意度指标：辖区居民满意度大于等于90%，10分。

（三）绩效评价工作过程。

通过日常巡视检查，对照绩效指标进行判断。严格加强对基本事业费（自管绿化）的管理。落实责任，明确责任人，指派专人负责经费的使用管理。实施主体将经费使用情况定期通报，纳入监督；接受乡财政、纪检部门的监督检查。基本事业费（自管绿化）的使用管理情况，列入工作考核内容。严格按照项目合同的绿化养护和道路保洁标准要求服务单位，定期查看单位的工作日志，对服务地块进行不定期抽查，发现相关问题责令整改。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况为优，得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目依照立项要求进行立项。经费的申请、使用、报销严格按相关规定和程序执行，未超出使用范围和用途。

1. 项目过程情况。

2022年12月，我乡委托北京典方建设工程咨询有限公司对项目进行公开招投标。经公开招标确定北京百万园园林绿化有限公司为中标单位，中标金额为473.97万元（4739673.95元）。中标单位北京百万园园林绿化有限公司，合同期限为2023年2月1日至2024年1月31日。项目用于我乡自管绿地养护，包含绿化养护、绿地卫生、苗木补植、病虫害防治等服务内容。

1. 项目产出情况。

完成了自管绿地养护面积，保证了绿化养护质量。

1. 项目效益情况。

项目实施始终坚持厉行节约、反对浪费，充分结合工作实际，按预算、活动计划实施，合理统筹使用，严格进行成本控制，发挥经费的最大效能。项目资金的使用按使用计划落实进度，确保全年资金按要求落实完成。项目的实施有效提升地区绿化养护水平，为将台居民营造了优美整洁的人居环境，提升了居民的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我乡将继续按照各项制度及经费使用的管理办法要求，严格把控各项风险，对项目资金及时跟踪并进行绩效考核。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无