附件：

文创实验区管委会2026年区政府工作报告重点工作落实情况表（1—3月）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第8项 | 推动文化科技深度融合，制定实施数字视听、游戏电竞、IP潮玩等产业高质量发展行动计划，提升AIGC视听产业创新中心运营能级，打造典型示范应用场景，全力建设国际一流影视制作基地。 | 文创实验区管委会 | 大力发展文化新兴业态，深入实施《朝阳区推动数字视听产业高质量发展三年行动计划（2026年-2028年）》《朝阳区促进游戏电竞产业高质量发展行动计划》，研究起草《朝阳区推动IP潮玩产业高质量发展三年行动计划》（初稿）。对接郎园Station、北电数智等运营主体，研究形成AIGC视听产业创新中心产业生态运营及智算平台2026年度工作计划。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第10项 | 实施798·751园区品质提升工程。 | 文创实验区管委会 | 着眼园区未来愿景与定位、总体规划结构、综合交通方案、公共空间设计方向与内部业态调整、空间改造利用方向等维度，形成园区规划方案初稿。推动超维视界项目技术升级，优化观众入场、购票及体验流程，引入沉浸式互动项目2个。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第11项 | 建成虎鲸文娱数字影棚。 | 文创实验区管委会 | 影棚主体结构已完成，屋顶钢结构完成70%，目前正在进行钢结构马道安装。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第17项 | 出台实施国家文创实验区新一轮建设方案，深化部市区共建机制，加大文化科技、文旅消费、链群发展等领域改革创新力度，“一园一品”提高园区综合效益，打造一批游戏电竞、数字视听、短剧微短剧等特色园区，形成引领全国文化产业发展的朝阳范式。 | 文创实验区管委会 | 《深入推进国家文化产业创新实验区高质量发展的实施方案》已经区级层面审议通过，目前正积极与上级部门沟通对接，征求意见建议。 |