CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务项目支出绩效评价报告

- 基本情况

- (一)项目概况

- 1. 项目背景

- CBD核心区位于国贸桥的东北角，西起东三环辅路，东至针织路，北临光华路，南临建国路，南北长约500米，东西宽约600米，总占地面积约30公顷。

- 目前核心区北区地上道路建设已基本完成，具备与周边道路连通以及通行条件；北区综合管廊主体结构已完成，管廊电力、热力、给水、通信等市政管线已运行，并配备了临时机电设备。为保障核心区建设期公共区域及地下管廊运行安全，对核心区公共区域及地下管廊进行日常运行管理。

- 2. 项目主要内容

- 为核心区北区地面公共区域及地下综合管廊提供综合管理服务、安全管理服务、设施设备维护、卫生保洁服务、宣传及环境布置以及其他相关服务工作，管理面积约6.68万平方米。

- 3. 资金投入及资金使用情况

- 该项目全年预算资金806.457216万元，北京市朝阳区财政局批复项目资金806.457216万元，资金到位率100%。全年项目资金执行数806.457216万元，执行率100%。

- 项目绩效目标。

- 1. 总体目标

- 项目绩效目标为：保障核心区公共区域(含综合管廊)综合管理、安全管理、设备设施运行维护、卫生保洁、宣传及环境布置、防汛、应急及其他协调、服务保障等工作，保障管理范围安全，无重大安全责任事故，设备设施运行正常，卫生达标、环境整洁，周边秩序良好，应急处置及时，保障核心区建设顺利推进和市政能源供应安全。

- 2.阶段性目标

- 年度内保障服务区域范围内安全稳定，设备设施运行正常，卫生达标、环境整洁，周边秩序良好，应急处置及时，与相关单位配合高效，各项工作开展顺利，不发生重大安全责任事故。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- 1. 绩效评价目的：通过绩效评价，衡量和考核该项目的项目申报、预算执行及项目验收等全过程管理和绩效情况。对项目资金决策过程的合理性、过程管理的规范性和绩效目标实现程度进行综合评价，总结分析项目资金实施效果，检验预期目标实现程度。

- 2. 对象和范围：评价“CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务”项目管理过程、项目产出、项目效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法和因素分析法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2. 评价指标体系：根据项目特点，项目实施部门与绩效专家进行了充分讨论和沟通，对年度绩效目标进行合理设置，明确项目年度工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。年度绩效指标从预算执行、产出、成本、效益、满意度五个方面进行设置，满分100分。 一是执行指标(10分),主要评价资金投入和使用；二是产出指标(40分),主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；三是成本指标(10分),主要评价项目成本控制情况；四是效益指标(30分),主要评价实施效益；五是满意度指标（10分），主要评价服务对象对项目实施的满意程度。

具体如下表：

朝阳区项目支出绩效自评表（2023年度）

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | ≥74人/年 | 74人/年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 管理面积 | ≥66800平方米 | 66800平方米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 每班全年安保执勤班次 | ≥1460次 | 1460次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备设施数量 | ≥2966台（套） | 2966 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 道路每日清扫频次 | ≥2次 | 3次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 服务人员到岗率 | ≥97% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 管理区域清洁保洁率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备设施运行完好率 | ≥98% | 100& | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 月度考核优良率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 治安事件发生率 | ≤0.05% | 0% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 服务时间 | ＝1年 | 1年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 应急事件相应响应时间 | ≤10分钟 | 10分钟 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域环境整洁 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维护核心区安全秩序 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障区域安全稳定 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 促进区域经济发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象问卷调查满意率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年投诉事件次数 | ≤2件 | 0 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方地均成本 | ≤11元/月 | 10.18 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 每人年人均成本 | ≤12万元 | 11.03 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

3. 评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以该项目制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1.资料收集和审核：结合项目具体情况，通过现场调研、电话、邮件等方式，对全年工作完成情况进行复盘。收集了项目的成果性资料，并对相关材料进行了完整性和规范性整理和补充。

2.出具评价报告

根据考核结果，结合评价过程中收集到的资料，对该项目绩效情况进行综合分析，撰写绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

本项目自评基于对合同服务内容的考核情况，项目采取按月进行考核的方式，对供应商进行过程性管理。考核内容及标准如下：

| 考核内容 |  |  | 检查方式 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  | 考核标准 |  |  |  |
| 内部管理 满分30分 | 制度管理 2分 | 建立健全现场管理各项管理制度，明确岗位职责，建立考核制度。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  | 计划管理 2分 | 按时提交年度工作计划、季度具体执行方案、月度总结、周报告、人员排班表等文件，文件内容要完整细致符合甲方要求。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  | 人员管理 8分 | 根据现场管理方案，配足各岗位工作人员。建立员工档案，包括员工职务、年龄、籍贯、身份证号等基本信息，如有人员调整需立即更新报备。 | 查阅资料 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 管理人员严格执行规定工作时间，无迟到早退情况，有相应的考勤记录。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  |  | 安保人员以中青年为主，45周岁以下人员占总数90%以上，身高不低于1.7米，身体健康。 | 查阅资料 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 各岗位工作人员熟知岗位职责和工作标准。 | 现场询问 | 2 |  |
|  |  | 各岗位工作人员廉洁守纪，不出现吃拿卡要现象。 | 单位反馈 | 8 |  |
|  | 人员培训 4分 | 制定培训计划，每月至少组织一次全员培训。安保人员正式上岗前须接受入职培训，考试合格方可上岗。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  |  | 培训记录及时归档，记录内容全面，应包括培训内容、参训人员签到、现场照片等。 | 查阅资料 | 2 |  |
| 内部管理 | 事项办理 4分 | 及时受理各相关单位的申报事项，无特殊情况，不得延误。 | 单位反馈 | 2 |  |
|  |  | 认真审核各单位申报事项，进行现场踏勘，出具客观合理的意见。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  | 服务保障 8分 | 做好到公共区域考察、参观团队接待服务保障工作。 | 甲方反馈 | 2 |  |
|  |  | 在现场管理中无各类举报投诉事件。 | 单位反馈 | 3 |  |
|  |  | 积极落实甲方的工作要求，高质量完成甲方的交办事项。 | 甲方反馈 | 3 |  |
|  | 档案管理 2分 | 档案齐全，应包括施工单位申报、日常运行记录，物资管理等，做到分类成册，管理完善，查阅方便。 | 查阅档案 | 2 |  |
| 现场管理 满分70分 | 现场秩序 18分 | 核心区内部道路保持畅通，车辆按照道路标志标线及限速行驶，通行指挥有序。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 车辆凭证进入，临时停靠作业时按要求放置车证，驾驶员车内待命。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 车辆根据申报批复内容在指定区域停靠，并严格落实审批停靠时间。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 车辆车况良好，超高、超宽、超重及特殊车辆根据申报批复进场作业。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 核心区公共区域人员及综合管廊无闲杂人员。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 治安秩序良好，发现打架斗殴等扰乱正常秩序现象及时制止并上报甲方。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 公共区域无未经批准私自停放、占压情况。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 核心区周边道路无游商散贩，共享单车摆放整齐。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 每日对周边环境进行巡视，及时协调解决秩序乱点问题。 | 现场检查 | 2 |  |
| 考核内容 |  |  | 检查方式 | 分值 | 扣分 |
| 内容 |  | 考核标准 |  |  |  |
| 现场管理 | 环境保洁 12分 | 公共区域及管廊干净整洁，无生活垃圾、建筑垃圾等杂物，无积水积雪。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 管廊及道路标志及标识齐备、清晰明确、整洁。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 公共区域按要求设分类垃圾桶，现场垃圾日产日清。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 公共区域设施、设备定期清洁，无灰尘，无污渍。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 路面无遗撒。如有车辆遗撒，应及时制止并督促责任单位及时完成清理。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 办公室、各岗亭做到“四净三无”， 即地面净、桌面净、墙面净、门面净，无灰尘、无纸屑、无杂物。 | 现场检查 | 2 |  |
|  | 设施维护 14分 | 护栏、闸机、伸缩门等交通设施完好，定期保养清洁。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 大屏、音箱等信息发布系统使用正常，定期维护。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 管廊内机电设施设备完好，运转正常。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 管廊内照明、通讯等设施设备完好齐备，使用正常。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 消防设备足额配置，完好无损，可随时起用，每月进行一次全面检查，做好记录，更换封条。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 路面状况良好。如有路面破损，应做好记录及时上报。 | 现场检查 | 1 |  |
|  |  | 监控设备正常使用。影像资料和报警记录应留存30日备查。 | 现场检查 | 1 |  |
|  |  | 现场固定资产定期盘点，不得挪作他用。 | 现场检查 | 2 |  |
| 现场管理 | 安全应急 8分 | 制定应急预案，定期组织应急演练（不少于2次/年）。 | 现场检查 查阅文件 | 2 |  |
|  |  | 如发生应急事件，应按照应急预案处理，及时报告并做好记录。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 道路与管廊无火灾安全隐患，消防通道畅通。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 与各项目、各专业公司建立沟通联络机制，完备应急体系。 | 现场检查 | 2 |  |
|  | 执勤管理 18分 | 现场工作人员统一着装，装备佩戴规范，仪容仪表整齐。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 现场工作人员严格按照排班表中的人员安排及时间到岗执勤。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 现场工作人员严格规范行为举止，文明执勤，无吸烟、嘻闹、玩手机等各类与执勤无关行为。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 现场工作人员做好值班记录，值班记录填写规范、无漏缺。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  |  | 现场主管熟悉当天事项申报情况，并督促相关单位按照申报进行作业。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 门岗人员按规定查验证件，无证车辆、无关人员禁止入内。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 管廊管理人员按规定查验证件，做好登记，无关人员禁止进入管廊。 | 现场检查 | 2 |  |
|  |  | 巡逻人员按规定时间、地点巡视，巡查记录填写规范、无漏缺。 | 现场检查 查阅资料 | 2 |  |
|  |  | 监控人员认真监视监控画面，发现问题及时跟踪报告，做好监控记录。 | 查阅资料 | 2 |  |
| 创新服务 10分 | 建言献策 5分 | 主动提出合理化建议，对提高区域运行效率及整体环境发挥出实际作用。 | 甲方反馈 | 5 |  |
|  | 外部评价 5分 | 获得上级领导及服务对象的好评。 | 甲方反馈 | 5 |  |
| 是否出现较大及以上工作失误或主责安全责任事故 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |
| 1.考核内容细项未达标，发现一处扣分0.5~1分，直到扣完该细项分值为止。 |  |  |  |  |  |
| 2.如发生工作人员廉洁守纪未达标，人员管理分项8分全部扣除。 |  |  |  |  |  |
| 3.创新服务为加分项，加分后总得分超过100分，得分仍计为100分。 |  |  |  |  |  |

2023年全年共考核12次，考核结果如下：

| 2023年CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务工作 考核评分统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核日期 | 得分 | 等级评定 |
| 2023年1月30日 | 99 | 优秀 |
| 2023年2月28日 | 97 | 优秀 |
| 2023年3月30日 | 97 | 优秀 |
| 2023年4月27日 | 93 | 良好 |
| 2023年5月31日 | 99 | 优秀 |
| 2023年6月30日 | 100 | 优秀 |
| 2023年7月31日 | 96 | 优秀 |
| 2023年8月30日 | 96 | 优秀 |
| 2023年9月12日 | 99 | 优秀 |
| 2023年10月27日 | 98 | 优秀 |
| 2023年11月9日 | 98 | 优秀 |
| 2023年12月28日 | 98 | 优秀 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

CBD管委会根据2023年度工作任务，申报CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务项目，符合CBD管委会提高政府公共服务水平管理要求。

预算申报前，项目经过集体决策，研究确定项目预算后上报北京市朝阳区财政局，项目立项程序规范。

绩效目标与项目实施内容相符、紧密相关，明确了公共区域现场管理面积、管理质量要求、管理成本、完成时间和预期管理效果等关键内容，便于科学把控项目实施，绩效目标设定比较合理，但时效指标未按照项目实施节点细化。

- 项目产出及效益情况

该项目实施加强了对核心区各门口、周边，尤其是光华路路段共享单车乱停放的整治工作，提高了核心区人员的规范停车意识，维护了核心区周边环境秩序。

运用5G通信、大数据、云计算、互联网等现代技术，充分发挥物业综合管理平台和管廊智慧化平台作用，将核心区物业服务管理由线下老旧模式转变到线上，通过应急处置、信息发布、在线讨论、线上审批、巡检业务、合同管理、设施设备管理、档案管理、自动存档及统计分析、导入导出等功能，实现现场服务管理工作的智慧化、信息化、便捷化，全面提高工作效率，规范管理工作流程，提升了服务管理品质。同时通过增加监控摄像头，实现核心区现场全面无死角的在线实时监控，通过信息发布系统，实现核心区现场的安全宣传和应急联动广播，通过门禁和数据统计等系统，实现了人员进出实名管控和数据的实时统计，全面提升了核心区现场的物业服务质量，进一步有效保障区域安全和人员安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对第三方监管不到位，项目负责人对第三方运维工作日常监督检查过程中缺少检查记录，《CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务工作考核评分表》中扣分事项支撑材料不足。

今后将加强项目监管，日常监督检查过程中注重过程留痕，设计行之有效的检查记录表，详细记录检查时间、内容、过程、发现的问题和整改结果，督促整改落实，同时对发现的问题拍照留痕。

- 有关建议

无。

- 其他需要说明的问题

无。