附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 富力又一城周边综合环境整治提升项目 |
| 主管部门 | 豆各庄乡 | 实施单位 | 豆各庄 |
| 项目负责人 | 景咏梅 | 联系电话 | 18612482068 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 674.0256 | 674.0256 | 272.7362 | 10 | 40.46% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 674.0256 | 674.0256 | 272.7362 | — | 40.46% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 成豆各庄乡富力又一城周边综合环境整治提升项目，完成进度目标，完成资金拨付目标 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺装硬化 | 19667㎡ | 19667㎡ | 4 | 4 | 无 |
| 指标2：绿化 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | 无 |
| 指标3：景观 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：设计成果 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：施工成果 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按预定工程进度完成工作量 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：和社会平均成本的比较 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：财政资金效益最大化 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：居民生活品质提升 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善辖区生态环境 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善自然环境 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设计满意 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：施工满意 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：景咏梅 联系电话：65479101 填写日期：2021.2.19