|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
| （2018年度） | | | | |
| 项目名称 | 4000家餐饮企业油烟治理补助 | | 项目申报部门 | 朝阳区环保局 |
| 项目负责人 | 郭全亮 | | 联系电话 | 65078341 |
| 项目起止时间 | 2018年 | | 项目实施单位 | 朝阳区环保局 |
| 项目资金情况 | 财政拨款3000万元（其中市级资金2559万元，区级资金441万元） | | | |
| 项目绩效目标 | 采取以奖代补形式鼓励企业安装高效油烟净化器，减少污染物的排放，改善空气质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 2018年完成3250台 | |
| 产出质量指标 | 符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中0.8的标准 | |
| 产出进度指标 | 第一季度全面展开动员同时进行招投标，第二三季度升级改造安装，第四季度组织验收。 | |
| 产出成本指标 | 每风量0.67元，补贴净化器款的三分之一。 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 无 | |
| 环境效益指标 | 通过安装高效油烟净化器，有效减少油烟污染物的排放，改善空气治理 | |
| 可持续影响指标 | 无 | |
| 服务对象满意度指标 | 改善区域空气质量，完成后使社会公众受益 | |
| 其他说明  的问题 | 无 | | | |

填表人：郭全亮 联系电话： 65078341 填表日期：2017年11月24日