附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **农业园区整治工作经费** | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 金盏乡、崔各庄乡、孙河乡 | | | | | |
| 项目负责人 | | 吴迪 | | | | | 联系电话 | 65094732 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2747.06 | | 2747.06 | 2747.06 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2747.06 | | 2747.06 | 2747.06 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 推进我区“大棚房”整治后续工作，保障各乡集体经济组织正常运行 | | | | | | “大棚房”Ⅰ类问题拆除整改类点位全部整改到位。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 完成“大棚房”I类问题拆除整改类建筑物拆除 | | 大棚房”I类问题拆除整改类建筑物全部拆除完毕。 | | 15 | | 15 |  | |
| 指标2： | | 完成“大棚房”I类问题拆除整改类土山清运 | | 完成“大棚房”I类问题拆除整改类土山清运全部整改到位。 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | “大棚房”I类问题拆除整改类完成整改 | | 已完成整改并通过验收 | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 2021年6月前完成全部资金支出 | | 已全部支出完毕 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 总金额2747.06万元 | | 已全部支出完毕 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1： | | 遏制农地非农化乱象、严守耕地红线的目标 | | “大棚房”回头看未发现反弹。 | | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 群众满意度 | | 群众满意度达95%以上 | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  |  | |

填表人：吴迪 联系电话： 65094732 填写日期：