北京市朝阳区农村合作经济经营管理站

项目支出绩效评价报告

- 基本情况

（一）项目概况。

# 朝阳区村级记账系统年度运维项目运维的村级记账系统包括会计核算、财务报表模块，该系统已经使用14年，系统的稳定运行关系着朝阳区各乡经管站和各个村集体会计核算及日常财务管理工作的正常运行、数据是否能够准确收集等，做好U8村级记账系统的运维服务工作对于保障各乡和各村的业务正常运作有着重要的意义。本项目委托北京用友政务软件股份有限公司提供运维服务并与之签订协议。主要包括日常技术支持服务、系统日常运维服务、系统BUG修改服务、应急事件保障服务等服务内容。2023年度全年运维服务费37.5万元，北京用友政务软件股份有限公司2023年共讲解模块功能、指导用户进行操作348次，提供初级业务问题咨询和讲解465次，涉及用户/权限新增、变更等相关管理工作168次，基础资料新增或变更87次，定期数据备份等后台数据处理21次，系统维护25次，完成日常运维或新增、调整需求前期的沟通及协助工作467次，提供后台支持22次，提供客户端安装124次。

（二）项目绩效目标。

参照北京市电子政务运维服务支撑系统规范要求，对村级记账系统进行年度运维工作。通过日常技术支持、系统日常服务、系统运行状态监控、系统故障处理等运维内容，有效保障村级记账系统可靠、安全、平稳、高效运行。

主要包括两个方面。一是账务处理。通过高质量的运维服务工作，保障会计核算要求及实现各种账簿查询的要求，满足本单位、各乡经管站和各村财务管理的需要。二是电子报表。提供按照规定的财务报表相关科目进行取数的工作，实现为各村集体经济组织自动生成财务报表的需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提升北京用友政务软件股份有限公司服务质量，保证U8村级记账系统平稳有效运行，对北京用友政务软件股份有限公司提供的U8村级记账系统2023年度运维服务开展绩效评价，评价范围为与该公司签订的协议中所包含的全部服务内容、完成质量及其产生的影响。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

对本项目开展绩效评价时遵循三个原则。一是相关性原则，绩效评价指标体系设定与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。二是重要性原则，根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标，即系统维护用户数量、故障率等。三是系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定性指标和定量指标相结合，系统反映项目所产生的各种效益。

基于上述原则，对该项目事前设立了评价指标体系，详见下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 运维期限 | ＝ | 1 | 年 | 15 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护用户数量 | ＝ | 176 | 户 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % | 15 |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤ | 375000 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持系统运行稳定 | 定性 | 高中低 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

评价方法采取定性和定量结合的方式对该项目进行绩效评价。其中，对于产出指标中的时效指标、数量指标、质量指标、成本指标以及满意度指标中的服务对象满意度指标采用定量的方法进行评价，分别通过其运维期限、系统维护用户数量、系统故障率、总成本、用户满意度体现。对于效益指标中的可持续影响指标采用定性的方法进行评价，针对保持系统运行稳定程度设立高中低三个等级，根据实际运维情况客观、公正评价。朝阳区村级记账系统年度运维项目以实际服务完成情况为评价标准，结合各项服务内容记录表、项目验收情况，各乡经管站和各村的反馈等进行评价。

- 绩效评价工作过程。

本单位严格按照规定，对该项目开展绩效评价。财务管理科根据项目内容设立绩效评价指标体系，运维期间督促北京用友政务软件股份有限公司按照协议对176个单位主体提供系统运维服务，定期开展系统排查，严格控制系统故障率。该公司在完成1年的运维服务时向本单位提供验收资料，包括运维服务专人负责情况、系统日志清理情况记录表、U8村级记账系统漏洞扫描记录、U8村级记账系统病毒查杀记录、资金监管系统数据备份记录、U8村级记账年度运维服务产品内容、U8村级记账系统运维项目总结报告等。我单位于2023年11月17日组织验收组对该公司的运维服务进行验收，验收合格。

三、综合评价情况及评价结论

自评打分由资金执行率评分和绩效指标评分两部分构成，分别占比10%和90%，总分100分。其中，项目资金部分年初预算数为37.5万元，全年预算数为37.5万元，全年执行数为37.5万元，资金执行率100%，得分10分。绩效指标评分部分包括六个方面。系统维护用户数量指标值176户，实际维护用户176户，得分10分；系统故障率指标值≤10%，实际故障率≤10%，得分15分；运维期限指标值为1年，实际服务时间为1年，得分15分；项目总成本指标值≤37.5万元，实际总成本为37.5万元，得分10分；保持系统运行稳定指标值设为高中低三个等次，较高水平完成该指标，得分30分；用户满意度指标值设为≥95%，经核实用户问题能够得到解决，整体满意度≥95%，得分10分。该项目绩效评价整体得分100分，完成了项目设定目标，确保U8村级记账系统稳定、有效的为本单位和各乡经管站、各个村及代理记账公司所使用。

朝阳区村级记账系统年度运维项目支出绩效自评表详见下表：

| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统维护用户数量 |  | 176 | 176 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统故障率 |  | ≤10% | ≤10% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：运维期限 |  | 1年 | 1年 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  | ≤37.5万元 | 37.5万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保持系统运行稳定 |  | 高中低 | 高 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

# U8村级记账系统的稳定运行是朝阳区各乡经管站、各村集体会计核算日常管理工作的重要保障，因此我单位委托原系统开发方北京用友政务软件有限公司对朝阳区村级记账系统进行年度运行维护，确保村级记账系统安全平稳运行。

- 项目过程情况。

# 2023年1月，我单位与北京用友政务软件有限公司签订2023年度运维服务合同。合同中规定双方权利义务，明确该公司需提供的年度运维服务内容及验收标准等。在1年的服务时间内，该公司每日进行系统日志清理，每周对服务器和村级记账系统进行全面漏洞扫描，发现漏洞及时修复；每周对服务器和村级记账系统进行病毒查杀；每月对系统数据进行备份；每季度进行一次现场巡检；遇到紧急情况时2小时内作出应急响应，4小时内报告进展情况。服务期结束后提供了本年度系统运维情况工作报告，结合实际服务完成情况，开展了项目验收。

- 项目产出情况。

# 2023年度朝阳区村级记账系统年度运维项目开展周期为12个月，根据服务内容主要生成了三个项目成果，包括系统日常运维服务、系统故障处理和辅助项目管理，形成了《事件问题汇总表》，包括处理约19类1148多次问题，以及《用户权限变更表》，处理了156次用户变更。系统维护用户包括朝阳区各乡经管站、各村会计核算单位共176户。系统维护质量高，响应及时，系统故障率控制在10%以下。

- 项目效益情况。

# 2023年度朝阳区村级记账系统年度运维项目具有可持续影响力，有效促进U8村级记账系统的稳定运行，较高的完成了预期目标，保障了朝阳区各乡经管站和各个村集体会计核算日常管理工作的正常运行，对规范农村集体资金管理、促进高质量发展具有重要意义。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年度朝阳区村级记账系统年度运维项目的顺利开展提示了三点经验。一是科学设定项目绩效评价指标。遵循相关性、重要性、系统性原则，结合实际情况，科学设定绩效评价的相关指标和评价方法。二是明确项目内容。本单位与北京用友政务软件有限公司签订的协议中明确具体的阐述了U8村级记账系统运维服务的内容，包括交付流程、交付标准、质量要求等，责任到人，保证了项目的顺利开展，为绩效自评提供依据。三是绩效自评打分时客观公正。结合项目完成实际情况、各乡反馈以及验收报告等材料，全部工作成果细化量化，对项目进行客观公正的绩效自评打分，结合打分情况对项目实施进行复盘，总结经验。

- 有关建议

无。

- 其他需要说明的问题

无。

北京市朝阳区农村合作经济经营管理站

2024年3月20日