
（区房管局）朝阳区2026年重要民生实事项目落实情况表（第二季度）
	序号
	任务来源
	任务内容
	区级责任部门
	进展情况

	1
	区实事
第6项
	建设筹集保障性住房8000套（间），竣工各类保障性住房5000套（间）以上；加大公租房备案家庭保障力度，开展不少于4批次配租，实现公租房备案家庭总体保障率不低于85%。
	区住建委、区房管局
	[bookmark: _GoBack]我区持续加大公租房备案家庭保障力度，滚动筹集七千余套公租房房源，在区政府网站发布《朝阳区2026年第一批公共租赁住房直接发放选房通知单选房公告》、《朝阳区2026年第二批公共租赁住房直接发放选房通知单选房公告》、《朝阳区2026年第三批公共租赁住房直接发放选房通知单选房公告》、《朝阳区2026年第四批公共租赁住房直接发放选房通知单选房公告》，完成4批次公租房配租工作。

	2
	区实事
第8项
	完成危旧楼房改造3000平方米，实施5栋无产权老旧楼房屋面防水应急维修。
	区房管局
	1.管庄东里1号院25号楼和北京市朝阳区农展北路55号院平房两处危房已完成加固解危。共计完成危房改造3059平方米。
2.望京、劲松街道已完成5栋无产权老旧楼房防水应急维修施工。
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