附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 豆各庄乡绿丰休闲公园二期景观提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 豆各庄乡 | | | | | 实施单位 | | 豆各庄 | | | | |
| 项目负责人 | | 景咏梅 | | | | | 联系电话 | | 18612482068 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 922.2862 | 922.2862 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 922.2862 | 922.2862 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成豆各庄乡绿丰休闲公园二期景观提升项目，完成进度目标，完成资金拨付目标 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺装硬化 | | | 26820㎡ | 26820㎡ | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标2：绿化 | | | 27806㎡ | 27806㎡ | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标3：景观 | | | 1项 | 1项 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：设计成果 | | | 符合要求 | 符合要求 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：施工成果 | | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按预定工程进度完成工作量 | | | 符合 | 符合 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：和社会平均成本的比较 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：财政资金效益最大化 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居民生活品质提升 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善辖区生态环境 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善自然环境 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设计满意 | | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：施工满意 | | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | | 工程已完成，尚未支付尾款，尚未完成结算评审 | |

填表人：景咏梅 联系电话：65479101 填写日期：2021.2.19