附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳区平房乡背街小巷环境整治提升工程（第二批-平房乡） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区平房乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区  平房乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 李春青 | | | | | 联系电话 | | 85574137 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 962.394 | | 962.394 | 962.352 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 962.394 | | 962.394 | 962.352 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：2020年，按照设计方案及要求完成全部项目。  目标2：改善区域环境。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提升背街小巷数量 | | 9条 | | 9条 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成施工 | | 2020/1/1 | | 2020/1/1 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：完成验收 | | 2020/1/1 | | 2020/1/1 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：控制在合同金额未结算部分范围内 | | 962.394万元 | | 962.352万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益 | | 改善百姓生活环境，提高生活质量，间接带动地区经济发展。 | | 改善百姓生活环境，提高生活质量，间接带动地区经济发展。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 提升百姓出行便捷度、生活幸福感。 | | 提升百姓出行便捷度、生活幸福感。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | 提高美化度，减少扬尘。 | | 提高美化度，减少扬尘。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响效益 | | 市民长期使用 | | 市民长期使用 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：百姓满意度 | | 90% | | 90% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：牛雪莉 联系电话：85574137 填写日期：2021-2-4