|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **朝阳区项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **北京市朝阳区北花园绿化队2020年绿化养护保洁** | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | **北京市朝阳区园林绿化局** | | | | | **实施单位** | | **北京市朝阳区北花园绿化队** | | | | |
| **项目负责人** | | **陈志超** | | | | | **联系电话** | | **13910976308** | | | | |
| **项目资金** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **（万元）** | | **年度资金总额** | | **3426.53** | **3422.09** | | **3422.09** | | **10** | | **100%** | | 10 |
|  | | **其中：当年财政拨款** | | **3426.53** | **3422.09** | | **3422.09** | | **—** | | **100%** | |  |
|  | | **上年结转资金** | |  |  | |  | | **—** | |  | |  |
|  | | **其他资金** | |  |  | |  | | **—** | |  | |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 使用先进的技术提高养护标准，达到广大群众的满意 | | | | | | 提高绿化率，使环境美化得到提升 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **年度** | **实际** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|  |  |
| **指标值** | **完成值** |
| **产出指标** | **数量指标** | **指标1：新增地块数量** | | | **5** | **10** | 10 | | 10 | |  | |
| **指标2：绿化面积增加** | | | **5万** | **10万** | 10 | | 10 | |  | |
| **……** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **质量指标** | **指标1：地块升级** | | | **3** | **5** | 5 | | 5 | |  | |
| **指标2：全局地块检查评比** | | | **前三** | **前三** | 5 | | 5 | |  | |
| **时效指标** | **指标1：上级安排工作完成时效** | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **指标2：本单位安排工作完成时效** | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **……** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **成本指标** | **指标1：总体是否超出预算** | | | 否 | 否 | 10 | | 10 | |  | |
| **指标2：标外各项是否超出预算** | | | 否 | 否 | 10 | | 10 | |  | |
| **效益指标** | **经济效益** | **指标1：** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **指标** | **指标2：** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **社会效益** | **指标1：** | | | 问题反馈减少20% | 问题反馈减少25% | 5 | | 5 | |  | |
| **指标** | **指标2：** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **生态效益** | **指标1：** | | | 减少边角白底2000㎡ | 减少边角白底2200㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| **指标** | **指标2：** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **可持续影响指标** | **指标1：** | | | 补植补种100%完成 | 补植补种100%完成 | 5 | | 5 | |  | |
| **指标2：** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **……** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **满意度** | **服务对象满意度指标** | **指标1：** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **指标** | **指标2：** | | |  |  |  | |  | |  | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | 98 | |  | |

填表人：陈志超 联系电话：65042556 填写日期：2021.3.10