|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 平原造林土地流转市补 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 朝阳区园林绿化局 | | |
| 项目负责人 | | 王惠 | | | | | 联系电话 | 65042181 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1242.37925 | | 1242.37925 | 1219.8 | 10 | 98% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1242.37925 | | 1242.37925 | 1219.8 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好朝阳区2020年新一轮百万亩造林绿化工程中农村土地承包经营权流转工作 | | | | | | 完成土地流转用于2020年新一轮百万亩造林绿化 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：流转集体土地8132亩 | | 8132亩 | | 8132亩 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：完成2020年新一轮百万亩造林绿化面积目标 | | 6254亩 | | 6254亩 | 5 | 5 |  |
| 指标2：环境目标 | | 实施造林绿化，改善生态环境 | | 按标准按要求完成 | 5 | 5 |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成2020年新一轮百万亩造林绿化任务 | | 12月底 | | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制总成本 | | 1242.37925万元 | | 1219.8万元万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：控制财政资金使用 | | 1242.37925万元 | | 1219.8万元 | 5 | 4 | 因资金计划上报时间早于任务确定时间，致使有偏差。下一步将提前谋划年度任务，提高资金计划的准确度 |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保护生态多样性 | | 通过造林绿化建设促进生态多样性保护工作 | | 按标准按要求完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足群众游憩需求 | | 为群众提供绿色、生态型游憩环境 | | 按标准按要求完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升区域景观，改善生态环境 | | 通过造林绿化建设，提升区域景观，改善生态环境 | | 按标准按要求完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：调节局地小气候，改善空气质量 | | 通过造林绿化达到吸尘降噪、改善空气质量和调节局地小气候的效果 | | 按标准按要求完成 | 5 | 5 |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：打造宜居城市，提高居民生活水平 | | 通过造林绿化改善提升绿化环境，打造宜居城市，逐步提高居民生活水平 | | 按标准按要求完成 | 10 | 8 | 绿化建设非唯一决定因素 |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | 90%以上 | | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  |
| …… | |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：王惠 联系电话：65042181 填写日期：2020.2.26